APSTIPRINĀTS

Skaistkalnes vidusskolas

iepirkuma komisijas

2013.gada 23.augusta sēdē,

protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, 2013

SATURS

SATURS

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI ................................................................................... 3

1.  Iepirkuma metode ............................................................................................................... 3

2.  Iepirkuma identifikācijas numurs ....................................................................................... 3

3.  Pasūtītājs ............................................................................................................................. 3

4.  Kontaktpersonas ................................................................................................................. 3

5.  Iepirkuma priekšmeta apraksts ........................................................................................... 3

6.  Pretendents ......................................................................................................................... 4

7.  Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks ................................................................. 4

8.  Piedāvājumu iesniegšana .................................................................................................... 4

9.  Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība ..................................................... 4

10.  Piedāvājuma derīguma termiņš .......................................................................................... 4

11.  Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana ................................................ 5

12.  Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai ...................................................... 5

13.  Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums ........................................................................... 7

14.  Pretendenta atlases prasības................................................................................................ 8

15.  Iesniedzamie dokumenti ................................................................................................... 10

16.  Piedāvājuma vērtēšana ..................................................................................................... 12

17.  Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana ...................................... 14

18.  Iepirkuma līguma slēgšana ............................................................................................... 14

19.  Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi ...................................... 15

19.  Pretendenta tiesības un pienākumi ................................................................................... 15

II nodaļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ........................................................................... 17

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI ............................................ 20

1.forma. Pieteikums dalībai iepirkumā ................................................................................ 20

2.forma. Pretendenta realizēto būvdarbu saraksts ............................................................... 22

3.forma. Iesaistīto speciālistu saraksts ................................................................................. 23

4.forma. Speciālistu CV un apliecinājums  .......................................................................... 24

5.forma. Objekta teritorijas apsekošanas akts ...................................................................... 26

6.forma. Apakšuzņēmēju saraksts  ...................................................................................... 27

7.forma. Piedāvājuma nodrošinājums .................................................................................. 28

8.forma. Garantijas nodrošinājums ...................................................................................... 29

9.forma. Finanšu piedāvājums ............................................................................................. 30

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS ........................................................................................ 32

______________________________________________________________________________________________________________

2

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

I nodaļa

IEPIRKUMA NOTEIKUMI

1.  Iepirkuma metode: Atklāts konkurss (turpmāk arī – konkurss), kas tiek organizēts saskaņā

ar Publisko iepirkumu likumu.

2.  Iepirkuma identifikācijas numurs: SKVS2013/3

3.  Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums:  Skaistkalnes vidusskola

Adrese:  Skolas  iela 5, Skaistkalnes  pagasts,

Vecumnieku novads, LV-3924

Reģistrācijas numurs:  90000033284

Tālruņa numurs:  +371 63933166

Faksa numurs:  +371 63933101

Interneta mājaslapa  www.skaistkalnevsk.edu.lv

E-pasta adrese:  skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 08.00 līdz

16.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 15.00.

Darba laiks:

Iepirkuma procedūru veic Iepirkuma procedūru veic ar Skaistkalnes vidusskolas direktora

rīkojumu Nr.111 31.05.2012.

izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk – komisija).

4.  Kontaktpersonas:

Skolas direktore Svetlana Vāverniece

Adrese:  Skolas  iela 5,  Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku nov.

Tālruņa numurs:  +371 29564834

Faksa numurs:  +371 63933101

E-pasta adrese:  svetlana.vaverniece@inbox.lv

Kontaktpersona par tehnisko  Skaistkalnes vidusskolas direktore

specifikāciju:  Svetlana Vāverniece

Adrese:  Skolas iela-5, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku

novads, LV-3924

Tālruņa numurs:  +371 29564834

Faksa numurs:  +371 63933101

E-pasta adrese:  svetlana.vaverniece@inbox.lv

5.  Iepirkuma priekšmeta apraksts

5.1. Iepirkuma  priekšmets  ir  Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes

paaugstināšana atbilstoši  SIA  „LVCT”  izstrādātajam  tehniskajam

projektam, tajā  noteiktajiem  darbu  apjomiem un nolikumam pievienotajai Tehniskajai

specifikācijai (II nodaļa).

5.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): 45000000-7 (Celtniecības darbi).

______________________________________________________________________________________________________________

3

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

6.  Pretendents

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punktam atbilstošs un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts

piegādātājs, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu.

7.  Līguma izpildes vieta un līguma darbības laiks

7.1. Līguma izpildes vieta: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpuss Rīgas  ielā 5, Skaistkalnes  pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3924.

7.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 8 mēneši no darbu uzsākšanas brīža, bet ne vēlāk kā

līdz 2014.gada30.jūnijam.

8. Piedāvājumu iesniegšana

8.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 30.oktobrim plkst.16:00. Piedāvājumu var iesniegt

personīgi nolikuma 3.punktā minētajā adresē, Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt ar

ierakstītu vēstuli pa pastu. Pasta sūtījums jānogādā nolikuma 3.punktā minētajā adresē līdz

šajā punktā minētā termiņa beigām.

8.2. Piedāvājumi,  kuri  tiks  saņemti  pēc  piedāvājuma  iesniegšanai  noteiktā  termiņa,  netiks

izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

8.3. Pasūtītāja pārstāvis reģistrē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, atzīmējot tā

iesniegšanas datumu un laiku. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka

iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma 12.punktā noteiktajām prasībām.

9.  Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

9.1.  Piedāvājumu  atvēršanas  sanāksme  notiks  2013.gada  30.oktobrī,plkst.16:00,  Skaistkalnes vidusskolas ēkas 1.stāvā,informācijas centrā, Skolas ielā 5,Skaistkalnē,Skaistkalnes pagastā,

Vecumnieku novadā,LV-3924.

9.2.  Piedāvājumu atvēršana ir atklāta, sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

9.3.  Ieinteresētās  personas  reģistrējas  komisijas  izstrādātajā  reģistrācijas  lapā,  norādot

pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, savu vārdu un uzvārdu.

9.4.  Uzsākot  piedāvājumu  atvēršanas  sanāksmi,  komisijas  priekšsēdētājs  paziņo  komisijas

sastāvu.

9.5.  Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa piedāvājumus iesniegušo pretendentu

sarakstu.

9.6.  Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu

uzskatīt, ka tas ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīts ar

kādu no pretendentiem Publisko iepirkuma likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē.

9.7.  Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisija

nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu un piedāvāto

garantijas laiku. Pēc šo ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz

finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

9.8.  Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

9.9.  Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norise tiek protokolēta.

10. Piedāvājuma derīguma termiņš

10.1. Iesniegtais piedāvājums ir saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un

piedāvājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas

no  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām.  Pretendents  savam  piedāvājumam  var

noteikt garāku derīguma termiņu.

10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 10.1.punktā noteiktajā

termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Pretendents savu atbildi pasūtītājam paziņo rakstiski.

______________________________________________________________________________________________________________

4

I nodaļa. IEPIRKUMANOTEIKUMI

11. Paziņojumi, nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņa un papildus informācijas

sniegšana

11.1. Paziņojums par atklāto konkursu, grozījumiem nolikumā, kā arī paziņojums par iepirkuma

procedūras rezultātiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājaslapā.

11.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja

mājaslapā  http://www.vecumnieki.lv  sadaļā  „Publiskie  iepirkumi”/”Vecumnieku  novada

pašvaldības publiskie iepirkumi”. Ar atklātā konkursa nolikumu un tā pielikumiem līdz

nolikumā  noteiktajam  piedāvājumu  atvēršanas  brīdim  var  iepazīties  un  lejupielādēt

iepriekš minētajā resursā.

11.3. Piegādātājam ir patstāvīgi jāseko aktuālajai informācijai nolikuma 11.2.punktā noteiktajā

resursā.

11.4. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek latviešu valodā pa pastu,

faksu vai e-pastu.

11.5. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta nolikuma 4.punktā noteiktajām kontaktpersonām.

11.6. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par konkursa nolikumu, iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību, iepirkuma līguma projektu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot atbildi uz jautājumu ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, pa e-pastu vai faksu, un ievietojot šo informāciju mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.7. Ja piegādātājs pieprasa papildu informāciju par nolikumu, pasūtītājs vienlaikus ar papildu

informācijas  nosūtīšanu  piegādātājam,  kas  uzdevis  jautājumu,  ievieto  šo  informāciju

nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā.

11.8. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi

netiek būtiski  mainītas tehniskās specifikācijas  vai  citas prasības.  Izdarot  grozījumus,

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas

termiņi, ja ir pagājusi puse termiņa vai ilgāks laiks no konkursa izsludināšanas dienas līdz

piedāvājumu  iesniegšanas  dienai.  Ja  pasūtītājs  izdarījis  grozījumus  iepirkuma

dokumentos, tas ievieto informāciju nolikuma 11.2.punktā noteiktajā resursā, sagatavo

paziņojumu par grozījumiem, kas tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta

mājaslapā.

11.9. Ja  nolikuma  11.7.  un  11.8.punktā  minētās  ziņas  pasūtītājs  ir  ievietojis  nolikuma

11.2.punktā noteiktajā resursā, tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas

papildu informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša pieeja.

11.10. Iepazīšanās ar Objektu ir obligāts priekšnoteikums piedāvājuma iesniegšanai un tiek

rīkota  visiem  ieinteresētajiem  piegādātājiem  vienlaicīgi  2013.gada  17.septembrī,  plkst.

15:00, Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā Rīgas ielā 5, Skaistkalnes pagastā,

Vecumnieku novadā, LV-3924 , par ko tiek

noformēts Objekta apsekošanas akts.

11.11. Objekta apsekošanu būs iespējams veikt arī pēc nolikuma 11.10.punktā noteiktā termiņa,

to saskaņojot ar nolikuma 4.punktā noteikto kontaktpersonu par tehnisko specifikāciju, bet

ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

11.12. Ieinteresēto  piegādātāju  sapulce  notiks  2013.gada  17.septembrī, plkst. 15:30,

Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā Rīgas ielā 5, Skaistkalnes pagastā,

Vecumnieku novadā, LV-3924. Pasūtītājs reģistrē ieinteresētās

personas  (ieinteresētā  piegādātāja  nosaukums,  adrese, e-pasta  adrese,  tālruņa  numurs,

pārstāvja vārds un uzvārds).

______________________________________________________________________________________________________

5

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

12. Prasības piedāvājuma izstrādāšanai un noformēšanai

12.1. Piedāvājumu iesniedz 2 (divās) atsevišķās, slēgtās un aizzīmogotās aploksnēs vai cita veida      necaurspīdīgā iepakojumā (kaste vai tml.):

12.1.1.  1.aploksne – pretendenta atlases dokumenti (1 (viena) oriģināla un 2 (divos)

kopiju eksemplāros) atbilstoši nolikuma 15.1.punktam;

12.1.2.  2.aploksne – tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma dokumenti (1 (viena)

oriģināla  un  2  (divos)  kopiju  eksemplāros)  atbilstoši  nolikuma  15.2.  un

15.3.punktam.

12.2. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

12.3. Uz nolikuma 12.1.punktā minētajām aploksnēm norāda:

pasūtītāja nosaukumu un adresi;

pretendenta nosaukumu, tā pasta adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru;

iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;

atzīmi „Neatvērt līdz 2013.gada30.oktobrim plkst.16:00”.

Ja aploksne nav noformēta atbilstoši šī punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību

par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.

12.4. Pretendentam finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniskā formā, kas veidots kā

Microsoft Excel dokuments ar  pieejamu  teksta  meklēšanas,  kopēšanas  un  drukāšanas

funkcionalitāti. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur finanšu piedāvājumu, jābūt

ievietotam  nolikuma  12.1.2.apakšpunktā  noteiktajā  2.aploksnē  kopā  ar  finanšu

piedāvājuma oriģinālu. Uz CD jābūt uzrakstītam pretendenta nosaukumam un iepirkuma

identifikācijas numuram.

12.5. Piedāvājumu  iesniedz  rakstveidā  (datora  izdrukas  veidā).  Piedāvājumā  iekļautajiem

dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Ja labojumi ir

izdarīti,  komisija  ņem  vērā  tikai  tos  labojumus,  kas  ir  apstiprināti  ar  pretendenta

pilnvarotās personas parakstu.

12.6. Pretendents  piedāvājumu  paraksta  tam  paredzētajās  paraksta  vietās.  Ja pretendents ir

pilnvarojis  kādu  personu  pretendenta  vārdā  parakstīt  iepirkumam  iesniedzamo

dokumentāciju,  tad  pieteikumam  (III  nodaļas  1.forma)  papildus  jāpievieno  attiecīgā

pilnvara.

12.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tā izvirza vienu tās dalībnieku, kurš personu

apvienības  vārdā  ir  pilnvarots  parakstīt  visu  šī  iepirkuma  dokumentāciju. Pieteikumu

dalībai iepirkumā (III nodaļas 1.forma) un Finanšu piedāvājuma oriģinālu paraksta visi

personu  apvienības  dalībnieki,  bet  pārējos  piedāvājuma  dokumentus  paraksta personu

apvienības dalībnieku pilnvarotais dalībnieks.

12.8. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā. Piedāvājuma daļas

iesniedz caurauklotas (cauršūtas) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās

lapas  cauršūšanai  izmantotā  diega  gali  nostiprināmi  ar  pārlīmētu  lapu,  kurā  norādīts

cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendents vai

tā pilnvarotā persona.

12.9. Ja piedāvājumā tiek iesniegta kāda dokumenta kopija, pretendents apliecina tās pareizību

ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:

uzrakstam „KOPIJA PAREIZA”;

kopijas apliecinātājas personas (pretendenta vai tā pilnvarotas personas) pilnam amata

nosaukumam, pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam;

apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam.

___________________________________________________________________________________________________________

6

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai

pretendents  uzrāda  dokumenta  oriģinālu  vai  iesniedz  dokumenta  notariāli  apliecinātu

kopiju.

12.10. Ja  pretendenta  atlases  dokumenti  vai  tehniskā  dokumentācija  (lietošanas  vai  darba

instrukcijas u.tml.) ir citā valodā, klāt jāpievieno pretendenta tulkojums latviešu valodā.

Šādā  gadījumā  tulkojums  ir  noteicošais  dokuments  piedāvājuma  izskatīšanas  laikā.

Pretendents apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:

uzrakstam „TULKOJUMS PAREIZS”;

tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai tā pilnvarotas personas) pilnam

amata nosaukumam, pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam;

apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam.

Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

12.11. Piedāvājumam jābūt izstrādātam un noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada

28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

noteiktajām prasībām.

12.12. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts ar pretendenta piedāvājumu, netiek atdots atpakaļ,

izņemot nolikuma 15.1.10.apakšpunktā noteikto piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, ja

pretendents  to  pieprasa.  Par  jebkuru  informāciju,  kas  ir  konfidenciāla,  jābūt  īpašai

norādei.

12.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt

vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

13. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums

13.1.  Iesniedzot piedāvājumu pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums - LVL 2 500,00

(divi tūkstoši pieci simti latu)  -  ir  jāiesniedz  bankas  vai  apdrošināšanas  sabiedrības  galvojums

(oriģināls), vai jāveic nodrošinājuma summas iemaksa pasūtītāja kontā, ko apliecina bankas

apliecināts  maksājuma  uzdevums  (oriģināls),  kā  maksājuma  uzdevumu  norādot

"Piedāvājuma nodrošinājums par « Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana » , Iepirkuma idenfikācijas numurs SKVS2013/3.

13.2.  Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu pasūtītāja kontā var veikt tikai juridiska persona.

13.3.  Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

13.3.1.  līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām (nolikuma 10.1.apakšpunkts) vai līdz

jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

13.3.2.  līdz dienai, kad izraudzītais pretendents ir noslēdzis Būvdarbu līgumu.

13.4.  Piedāvājumu, par kuru nebūs veikts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pasūtītājs

noraidīs.

13.5.  Noraidīto pretendentu iesniegtos piedāvājuma nodrošinājumus pasūtītājs atmaksās 10

darba dienu laikā pēc piedāvājuma derīguma termiņa (nolikuma 10.1.apakšpunkts) beigām

vai, ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, 10 darba dienu laikā pēc

dienas, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis iepirkuma līgumu, atkarībā no tā, kurš no

periodiem iestājas ātrāk.

13.6.  Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā, piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atmaksās

10  darba  dienu  laikā  pēc  tam,  kad  pretendents  būs  parakstījis  iepirkuma  līgumu  un

iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu.

__________________________________________________________________________________________________________

7

I nodaļa. IEPIRKUMANOTEIKUMI

13.7.  Ja  kā  piedāvājuma  nodrošinājums  iesniegts  bankas  vai  apdrošināšanas  kompānijas

galvojums,  tad  piedāvājuma  nodrošinājuma  atmaksāšanu  Pasūtītājs  veiks  ar  rakstveida paziņojumu  bankai  vai  apdrošināšanas  kompānijai,  kura  izsniegusi  piedāvājuma

nodrošinājumu, un informēs pretendentu, nosūtot attiecīgā paziņojuma kopiju.

13.8.  Ja  kā  piedāvājuma  nodrošinājums  veikta  iemaksa  Pasūtītāja  kontā,  piedāvājuma

nodrošinājuma  atmaksāšanu  Pasūtītājs  veiks  ar  iemaksātās  summas  pārskaitījumu  uz

pretendenta norādīto bankas kontu.

13.9.  Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs neatmaksās šādos gadījumos:

13.9.1.  pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža līdz

piedāvājuma derīguma termiņa beigām;

13.9.2.  pretendents, būdams informēts par to, ka pasūtītājs ir pieņēmis tā piedāvājumu, un

piedāvājuma derīguma termiņš nav pagājis, atsauc savu piedāvājumu vai atsakās

parakstīt Uzņēmuma līgumu.

14. Pretendenta atlases prasības

14.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata

pretendenta piedāvājumu, ja:

14.1.1.  pretendents  vai  persona,  kurai  ir  pretendenta  pārstāvības  tiesības  vai  lēmuma

pieņemšanas  vai  uzraudzības  tiesības  attiecībā  uz  šo  pretendentu,  ar  tādu  tiesas

spriedumu  vai  prokurora  priekšrakstu  par  sodu,  kurš  stājies  spēkā  un  kļuvis

neapstrīdams,  ir  atzīta  par  vainīgu  koruptīva  rakstura  noziedzīgos  nodarījumos,

krāpnieciskās  darbībās  finanšu  jomā,  noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijā  vai

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

14.1.2.  pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas

izpaužas kā:

a)  viena  vai  vairāku  tādu  valstu  pilsoņu  vai  pavalstnieku  nodarbināšana,  kuri  nav

Eiropas  Savienības  dalībvalstu  pilsoņi  vai  pavalstnieki,  ja  tie  Eiropas  Savienības

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi),

b)   personas  nodarbināšana  bez  rakstveidā noslēgta  darba  līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kas uzsāk darbu (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

_____________________________________________________________________________________________________

8

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

14.1.3.  pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies

spēkā un kļuvis neapstrīdams unneapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas

izpaužas  kā  vertikālā  vienošanās,  kuras  mērķis  ir  ierobežot  pircēja  iespēju  noteikt

tālākpārdošanas  cenu,  vai  horizontālā  karteļa  vienošanās,  izņemot  gadījumu,  kad

attiecīgā  institūcija,  konstatējot  konkurences  tiesību  pārkāpumu,  par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši);

14.1.4.  ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

14.1.5.  pretendentam  Latvijā  un  valstī,  kurā  tas  reģistrēts  vai  kurā  atrodas  tā  pastāvīgā

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

14.1.6.  pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār

nav sniedzis pieprasīto informāciju.

14.1.7. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības ir attiecināmi Konkursa nolikuma 14.1.1.-14.1.6.apakšpunktā minētie nosacījumi;

Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 14.1.1.- 14.1.6.apakšpunktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Pasūtītājs ir tiesīgs Konkursa nolikuma pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību pārbaudes veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

14.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

14.2.1.  pretendents,  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām,  ir  reģistrēts  Komercreģistrā  vai

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

14.2.2.  pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā

saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta noteikumiem vai citā līdzīgā reģistrā atbilstoši

tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā tas veic komercdarbību būvniecības jomā.

14.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām:

14.3.1.  vismaz 2 (divas) atsauksmes par  pretendenta  piedāvājumā  piedāvāto  būvapjomā  un  darbu specifikā līdzīgu objektu veikšanu (pretendents ir tiesīgs iesniegt atsauksmes par pēdējo

piecu gadu laikā pabeigtiem objektiem). Atsauksmēm, kuras ir izsniedzis ģenerāluzņēmējs, ir informatīvs  raksturs  un  tās  netiks  ņemtas  vērā  izvērtējot pretendenta  iesniegto piedāvajumu;

_____________________________________________________________________________________________________

9

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

14.3.2.  pretendenta  rīcībā  ir  šādi  speciālisti,  atbilstoši  pretendenta  iesniegtajā  piedāvājumā

piedāvātajiem darbu veidiem:

14.3.2.1.  sertificēts speciālists būvdarbu vadīšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs);

14.3.2.2.  sertificēts  speciālists  siltumapgādes  un  ventilācijas  sistēmu  būvdarbu

vadīšanā;

14.3.2.3.  atbildīgā persona par darba drošību;

14.3.2.4.  atbildīgā persona par ugunsdrošību;

14.3.3.  būvdarbu vadītājiem (būvinženieriem):

14.3.3.1.  ir būvprakses sertifikāts attiecīgo darbu vadīšanā un sertifikācija ir spēkā

esoša;

14.3.3.2.  pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) būvapjomā un

darbu specifikā līdzīgu objektu veikšanā.

14.3.4.  atbildīgā persona par darba drošību ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi būvapjomā un darbu

specifikā līdzīgiem nolikumā paredzētiem darbiem un, kas atbilst Ministru kabineta

2003.gada  25.februāra  noteikumu  Nr.92  „Darba  aizsardzības  prasības,  veicot

būvdarbus" 8. punktā noteiktajām prasībām;

14.3.5.  atbildīgā persona par ugunsdrošību ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi būvapjomā un darbu

specifikā  līdzīgiem  nolikumā  paredzētiem  darbiem  un,  kas  apguvusi  atbilstošu

apmācību  ugunsdrošības  jomā  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2004.gada  17.februāra

noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi" 8.2.punktam;

14.3.6.  viena  persona  var  veikt  ne  vairāk  kā  2  (divus)  pienākumus,  atbilstoši

14.3.2.apakšpunktā minētajam uzskaitījumam.

14.3.7.  pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences

un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.

14.4. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

14.4.1.  pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (būvkomersantu reģistrā reģistrētais

apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem

trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2010., 2011., 2012.) ir ne mazāks par pretendenta

piedāvāto  summu  šajā  iepirkumā.  Ja  pretendents  ir  personu  apvienība,  tad  visu

apvienības dalībnieku kopējais gada vidējais apgrozījums būvniecībā katrā no pēdējiem

trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2010., 2011., 2012.) ir ne mazāks par pretendenta

piedāvāto summu šajā iepirkumā;

14.4.2.  pretendentam  vai  personu  apvienībā  iesaistītam  dalībniekam  (visu  apvienības

dalībnieku kopējais gada vidējais apgrozījums būvniecībā), kuru darbības ilgums ir

īsāks par trīs noslēgtiem finanšu gadiem (2010., 2011., 2012.), vidējais apgrozījums

būvniecībā katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem (apgrozījums darbības periodā) ir ne

mazāks par pretendenta piedāvāto summu šajā iepirkumā.

14.4.3. pretendenta kredītspēju minimālā neto summa ir vismaz 25 % apmērā no piedāvātās līgumcenas.

14.5. Pretendents darbu izpildei var piesaistīt un balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras

iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst

pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs

nepieciešamie resursi.

________________________________________________________________________________________________________

10

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

15. Iesniedzamie dokumenti

15.1. Pretendenta atlases dokumenti:

15.1.1. pieteikums  dalībai  iepirkumā  atbilstoši  III  nodaļas  1.formai (ieskaitot pretendenta

apliecinājumu, ka uz to neattiecas 14.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi);

15.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

reģistrācijas  apliecība  vai  izziņa  (-s) kopija, kas apliecina, ka pretendents, personu

apvienības dalībnieki un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā;

15.1.3. pretendenta  (personu  apvienības  dalībnieku  un  apakšuzņēmēju)  Būvkomersanta

reģistrācijas apliecības kopija;

15.1.4. pretendenta  realizēto  būvdarbu  saraksts  par  pēdējo  5  (piecu)  gadu  laikā,  sekmīgi

īstenotajiem, būvapjomā un darbu specifikā līdzīgiem būvdarbu līgumiem saskaņā ar

nolikuma 14.3.1.apakšpunktu, noformēts atbilstoši III nodaļas 2.formai;

15.1.5. vismaz 2 (divas) atsauksmes no institūcijām, kas norādītas pretendenta piedāvājumā

iesniegtajā  realizēto  būvdarbu  sarakstā  (III  nodaļas  2.forma).  Atsauksmē  jāsniedz

informācija,  kas  apliecina  nolikuma  14.3.1.apakšpunktā  noteikto  prasību  izpildi.

Atsauksmes jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām;

15.1.6. informācija par speciālistiem, atbilstoši 14.3.2.apakšpunktā minētajam uzskaitījumam,

kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē atbilstoši III nodaļas

3.formai;

15.1.7. līguma  izpildē  piesaistīto  speciālistu,  atbilstoši  14.3.2.apakšpunktā  minētajam

uzskaitījumam, sertifikātu kopijas, CV un personiski parakstīti apliecinājumi par dalību

līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam atbilstoši III nodaļas 4.formai;

15.1.8. saskaņā  ar  nolikuma  11.10.punktu  veiktās  Objekta  apsekošanas  akts  atbilstoši  III

nodaļas 5.formai;

15.1.9. norāde  uz  līguma  daļām,  kuru  pretendents  paredzējis  nodot  apakšuzņēmējiem  (III

nodaļas 6.forma), pievienojot nepieciešamo sertifikātu un apliecību kopijas norādīto

darba  daļu  izpildei,  kā  arī  apakšuzņēmēju  apliecinājumi  saskaņā  ar  nolikuma

15.8.punktu;

15.1.10. pretendenta piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši III nodaļas 7.formai vai atbilstoši Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758, vai bankas apliecināts  maksājuma  uzdevums  (oriģināls).  Piedāvājuma  nodrošinājuma  oriģināls iesniedzams atsevišķi, nolikuma 12.1.1.apakšpunktā noteiktajā 1.aploksnē, neiešujot to kopā  ar  piedāvājuma  atlases  dokumentiem.  Piedāvājuma  atlases  dokumentos pievienojama piedāvājuma nodrošinājuma pretendenta apliecināta kopija;

15.1.11. kredītiestādes izsniegts apliecinājums, kas pierāda, ka pretendenta kredītspēju minimālā

neto summa ir vismaz 25 % apmērā no piedāvātās līgumcenas;

15.1.12. spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ar atbildības apjomu,

kas vismaz divas reizes pārsniedz piedāvātās līgumcenas apmēru vai apdrošināšanas

sabiedrības  apliecinājums,  ka  gadījumā,  ja  pretendentam  tiks  piešķirtas  iepirkuma

līguma  slēgšanas  tiesības,  pirms  darbu  sākšanas  starp  apdrošināšanas  sabiedrību  un

pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

________________________________________________________________________________________________________

11

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

šajā atsevišķajā būvobjektā ar atbildības apjomu ne mazāku, kā piedāvātās līgumcenas

apmērā;

15.1.13. pretendenta parakstīta izziņa par tā vidējo apgrozījumu būvniecībā pēdējo trīs noslēgto

pārskata gadu laikā (oriģināls), norādot atsevišķi katra gada apgrozījumu. Gadījumā, ja

piedāvājumu iesniedz personu apvienība, izziņu iesniedz katrs tās dalībnieks.

15.1.14. pasūtītājam  adresēts  kredītiestādes  apliecinājums,  ka  pretendentam  tā  uzvaras  un

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegts neatsaucams beznosacījumu līguma

izpildes nodrošinājums 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas, nodrošinot

tā spēkā esamību uz visu līguma darbības laiku. Kredītiestādes apliecinājuma oriģinālu

pievieno atsevišķi, piedāvājumā iešujot apliecinājuma kopiju.

15.2. Tehniskais  piedāvājums  –  pretendenta  parakstīts  tehniskā  piedāvājuma  detalizēts

apraksts atbilstoši tehniskajā projektā un tehniskajās specifikācijās minētajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes laika grafiku, paredzot izpildes termiņu ne ilgāku kā šī nolikuma 7.2.apakšpunktā noteikto no  Objekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.

15.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši III nodaļas 9.formai, ievērojot šādus nosacījumus:

15.3.1. finanšu  piedāvājumā  iekļautās  tāmes  (katru  tāmi)  sastāda  un  pārbauda  sertificēta

persona, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru;

15.3.2. cenas  norāda  latos  (LVL),  noapaļojot  līdz  2  (diviem)  cipariem  aiz  komata,  bez

pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā ietver visus saistītos izdevumus  un citas

izmaksas, kuras rodas pretendentam izpildot pasūtījumu.

15.4. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendentam jāiesniedz atlases

dokumenti (nolikuma 15.1.2., 15.1.3., 15.1.13.apakšpunkts) par katru personu apvienības

dalībnieku, un katram dalībniekam jāatbilst visām pretendentu atlases prasībām, ņemot

vērā, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu apjomus un pēdējo 3 (trīs) gadu

vidējo apgrozījumu būvniecībā, kā arī līguma izpildē iesaistītos sertificētos speciālistus –

būvdarbu vadītājus vērtē, skaitot visu apvienības dalībnieku veikto būvdarbu apjomus un

resursus kopā.

15.5. Ja  piedāvājumu  iesniedz  personu  apvienība,  piedāvājumam  pievieno  visu  dalībnieku

parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts pilnvarojums

vienam  no  personu  apvienības  dalībniekiem  pretendenta  vārdā  iesniegt  piedāvājumu

(pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un

izdot rīkojumus dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi), ka visi dalībnieki

kopā un atsevišķi ir atbildīgi  par līguma izpildi,  gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies to

piedāvājumu  iepirkuma  līguma  slēgšanai.  Vienošanās  dokumentā  jānorāda  katra

dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos).

15.6. Ja  pretendents  līguma  izpildē  paredz  iesaistīt  apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20%,  pretendents  iesniedz apakšuzņēmēja paraksttiesīgas amatpersonas parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai,  un kurā nepārprotami  norādītas

apakšuzņēmēja  uzņemtās  saistības  attiecībā  uz  dalību  līguma  izpildē  un  tā  daļa

(procentos) un naudas izteiksmē. Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

________________________________________________________________________________________________________

11

I nodaļa IEPIRKUMA NOTEIKUMI

15.7. Pasūtītāja pārbaude -iegūstamā informācija, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.,4.,5.punktā minētie izslēgšanas noteikumi:

15.7.1.lai izvērtētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 14.1.2.apakšpunkta b) punktu, Komisija no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai pretendentam pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar personas nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

Lai pārliecinātos, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu neattiecas Konkursa nolikuma 14.1.2.apakšpunktā minētais izslēgšanas noteikums, termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, Komisijas pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas nav sodīts par nolikuma 14.1.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

Minēto izziņu Komisija pieņem un atzīst ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;

15.7.2. lai izvērtētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 14.1.4.apakšpunktu, Komisija no Uzņēmumu reģistra iegūst (pieprasa) informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē;

lai pārliecinātos, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu neattiecas Konkursa nolikuma 14.1.4.apakšpunktā minētais izslēgšanas noteikums termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, Komisijas pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta. Minēto izziņu Komisija pieņem un atzīst ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;

15.7.3. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) neattiecas

Nolikuma 14.1.5.apakšpunktā minētais izslēgšanas noteikums, komisija iegūst informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.

Komisija informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc šīs informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

Lai pārliecinātos, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu neattiecas Konkursa nolikuma 14.1.5.apakšpunktā minētais izslēgšanas noteikums, termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, Komisija pieprasa, pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Minēto izziņu Komisija pieņem un atzīst ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;

15.7.4. Komisija veiks Konkursa nolikuma  15.7.1., 15.7.2. un 15.7.3.apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi arī par pretendenta apakšuzņēmēju, ja piedāvājumā norādīts, ka pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu pretendenta atbilstību nolikumā  noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem kā pretendenta dalībniekiem, kā arī apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un personālsabiedrību kā pretendentu;

15.7.5. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 14.1.7.apakšpunktā minētajām personām neattiecas nolikuma14.1.apakšpunktā norādītie apstākļi, attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu un nolikuma 14.1.7.apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 14.1.apakšpunktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai nolikuma 14.1.7.apakšpunktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

_____________________________________________________________________________________________________

13

I nodaļa IEPIRKUMA NOTEIKUMI

16. Piedāvājuma vērtēšana

16.1. Piedāvājumu  noformējuma  pārbaudi,  pretendentu  atlasi  (atbilstoši  izslēgšanas

nosacījumiem  un  noteiktajām  tehniskajām  un  kvalifikācijas  prasībām),  tehnisko

piedāvājumu  atbilstības  pārbaudi  un  piedāvājuma  vērtēšanu  saskaņā  ar  saimnieciski

izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) komisija

veic slēgtā sēdē.

16.2. Komisija piedāvājuma vērtēšanu veic četros posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai

tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

16.2.1.  piedāvājuma  noformējuma  pārbaude  –  komisija  pārbauda,  vai  piedāvājums

izstrādāts  un  noformēts  atbilstoši  nolikuma  12.punktā  norādītajām  prasībām.  Ja

piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta

izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, jo neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska;

16.2.2.  pretendenta  atlase  –  komisija,  ņemot  vērā  pretendenta  iesniegtos  atlases

dokumentus,  novērtē  pretendenta  atbilstību  nolikuma  14.punktā  noteiktajām

pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām,

komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;

16.2.3.  tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana  – komisija novērtē

piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst tehnisko

specifikāciju prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata;

16.2.4.  piedāvājuma vērtēšana - komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav

aritmētiskās kļūdas, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, veic cenu salīdzināšanu,

kā arī vērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikuma 16.5.punktā noteiktajiem vērtēšanas

kritērijiem. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu

slēgt  iepirkuma  līgumu  vai  izbeigt  iepirkuma  procedūru,  neizvēloties  nevienu

piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai ir cits

pamatots iemesls.

16.3. Ja  tiek  konstatēta  aritmētiska  kļūda  (kļūda,  kura  ir  pieļauta  vienīgi  aritmētisku  jeb

matemātisku  darbību  rezultātā),  komisija  izlabo  kļūdu  atbilstoši  Publisko  iepirkumu

likumā noteiktajai kārtībai. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto

līgumcenu)  komisija  paziņo  pretendentam,  kura  pieļautā  kļūda  labota.  Turpmākajā

piedāvājumu  vērtēšanā  komisija  ņem  vērā  veiktos  labojumus  un  laboto  piedāvājuma

summu.

16.4. Ja komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tā rakstveidā

pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot

Publisko  iepirkumu  likumā  noteikto  kārtību  un  paredzētās  iespējas.  Ja  izvērtējot

pretendenta sniegto skaidrojumu, komisija konstatē, ka pretendents nevar pierādīt, ka tam

ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst

piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

16.5. Vērtēšanas  kritēriji  un  to  skaitliskās  vērtības  saimnieciski  visizdevīgākā  piedāvājuma

izvēlei:

Piedāvātā līgumcena (bez PVN)       85,0 punkti

Piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem     15,0 punkti

KOPĀ 100,0 punkti

_____________________________________________________________________________________________________

14

I nodaļa IEPIRKUMA NOTEIKUMI

16.6. Punktu aprēķināšanas kārtība:

16.6.1. Kritērijā „Piedāvātā līgumcena (bez PVN)" piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks

piešķirts  maksimālais  punktu  skaits  (85  punkti),  bet  pārējiem  piedāvājumiem

punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:

Pc = Cx /Cy x 85, kur

Cx ir lētākā piedāvātā cena (bez PVN),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN),

85 ir maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

16.6.2. Kritērijā  „Piedāvātais  garantijas  termiņš  būvdarbiem"  tiek  vērtēts  tehniskajā

piedāvājumā paredzētais būvdarbu garantijas laika papildus nodrošinājuma termiņš

(mēnešos), kas pārsniedz minimālo garantijas laiku (24 mēneši), bet ne vairāk par

36 mēnešiem. Kopējais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst pārsniegt 5 (piecus)

gadus (60 mēnešus). Lielāko punktu skaitu (15 punkti) iegūst piedāvājums, kurā

paredzētais kredītiestādes nodrošinātais garantijas laika papildus nodrošinājuma

termiņš  ir  garākais.  Vērtēšana  un  punktu  piešķiršana  šajā  kritērijā  notiek

proporcionāli  attiecībā  pret  piedāvājumu  ar  garāko  garantijas  laika  papildus

nodrošinājuma termiņu saskaņā ar šādu formulu:

Pg = Gx /Gy x 15, kur

Gx ir vērtējamā piedāvājuma piedāvātais garantijas termiņš mēnešos;

Gy ir garākais piedāvātais garantijas termiņš mēnešos;

15 ir maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

16.7. Par  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu  komisija  atzīst  piedāvājumu,  kurš  iegūs

visaugstāko punktu skaitu.

16.8. Gadījumā, ja atklātajam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā

atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kurš iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par

konkursa uzvarētāju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

16.9. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā

vairākuma  vērtējumu,  bet,  ja  viedokļi  sadalās  vienlīdzīgi,  izšķirošais  ir  komisijas

priekšsēdētāja viedoklis.

17. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana

17.1. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām,

nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

17.2. Ja pretendents tiek izslēgts no turpmākās  dalības  iepirkumā pēc pasūtītāja veiktās pārbaudes saskaņā ar nolikuma 15.7.punktu,  pasūtītājam  ir  tiesības  izvēlēties  nākošo  pretendenta piedāvājumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu un uz kuru neattiecas izslēgšanas gadījumi.

17.3. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par atklāta

konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem

tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

18. Iepirkuma līguma slēgšana

18.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar līguma projektu (IV nodaļa).

18.2. Iepirkuma  līgums  var  tikt  precizēts,  pamatojoties  uz  normatīvajiem  aktiem,  atklāta

konkursa nolikumu un izraudzītā pretendenta piedāvājumu.

_____________________________________________________________________________________________________

15

I nodaļa IEPIRKUMA NOTEIKUMI

18.3. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc

nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu

likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un

ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

18.4. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā

noteikto nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas

tiesības un nav kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma

83.pantā noteiktajā kārtībā.

18.5. Apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, izraudzītais

pretendents paraksta iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 11 (vienpadsmit) kalendāro dienu laikā

pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma

līgumu  pasūtītāja  noteiktajā termiņā  pretendenta  vainas  dēļ,  pasūtītājs  to  uzskata  par

atteikumu slēgt līgumu.

18.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Pasūtītājs

ir  tiesīgs  pieprasīt  no  nākamā  pretendenta  apliecinājumu  un,  ja  nepieciešams,

pierādījumus,  ka  tas  nav  uzskatāms  par  vienu  tirgus  dalībnieku  kopā  ar  sākotnēji

izraudzīto pretendentu.

18.7. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu

skaitu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu

tirgus  dalībnieku  kopā  ar  sākotnēji  izraudzīto  pretendentu,  komisija  pieņem  lēmumu

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

18.8. Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Klimata pārmaiņu

finanšu  instrumenta  finansēto  projektu  atklātā  konkursa  „Kompleksi  risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai III kārta” izvērtēšanas komisijas.

19. Komisijas darbības pamatnoteikumi, tās tiesības un pienākumi

19.1. Komisijas darbības pamatnoteikumi:

19.1.1.  komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu

vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes;

19.1.2.  komisija  lēmumus  pieņem  sēdēs.  Komisija  ir  lemttiesīga,  ja  tās  sēdē  piedalās

vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi;

19.1.3.  komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis

sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;

19.1.4.  komisijas sēdes protokolē. Komisijas sēžu protokolus paraksta komisijas locekļi,

kas piedalās attiecīgajā sēdē.

19.2. Komisijas tiesības:

19.2.1.  pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

19.2.2.  noteikt termiņu līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai

pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;

19.2.3.  pagarināt piedāvājumu iesniegšanas un citus konkursa termiņus normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā;

_____________________________________________________________________________________________________

16

19.2.4.  pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai;

19.2.5.  lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai papildināt vai izskaidrot pretendenta

iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīt pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu

kopiju oriģinālus;

19.2.6.  labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā;

19.2.7.  jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tam ir

objektīvs pamatojums;

19.2.8.  veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem

aktiem.

19.3. Komisijas pienākumi:

19.3.1.  nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi

pret tiem;

19.3.2.  nodrošināt  iepirkuma  procedūras  dokumentu  izstrādāšanu,  protokolēt  iepirkuma

procesa gaitu un būt atbildīgai par iepirkuma procedūras norisi;

19.3.3.  izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu

likumu, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

19.3.4.  nodrošināt  piedāvājumu  glabāšanu,  lai  līdz  atvēršanas  brīdim  neviens  nevarētu

piekļūt tajos ietvertajai informācijai, un konfidencialitāti līdz lēmuma pieņemšanai;

19.3.5.  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par

pieņemtajiem lēmumiem;

19.3.6.  citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

20. Pretendenta tiesības un pienākumi

20.1. Pretendenta tiesības:

20.1.1.  apvienoties ar citiem piegādātājiem un iesniegt 1 (vienu) kopēju piedāvājumu;

________________________________________________________________________________________________________

17

I nodaļa. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

20.1.2.  pilnvarot pārstāvi piedalīties piedāvājumu atvēršanā;

20.1.3.  papildus  nolikumā  minētajiem  dokumentiem  iesniegt  arī  citus  dokumentus,  kas

apliecina pretendenta kvalifikāciju un tā spējas veikt iepirkumu;

20.1.4.  gadījumos,  kad  komisija  ir  ieguvusi  informāciju  19.2.1.punktā  minētajā  veidā,

iesniegt  izziņu  vai  citu  dokumentu  par  attiecīgo  faktu,  ja  komisijas  iegūtā

informācija neatbilst faktiskajai situācijai;

20.1.5.  līdz nolikuma 8.1.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,

ievērojot rakstveida formu, var grozīt vai atsaukt iepriekš iesniegto piedāvājumu.

Uz  slēgtas  aploksnes  (iepakojuma)  jānorāda  nolikuma  12.punktā  noteiktā

informācija, kā arī papildus norāde – „Grozījumi” vai „Atsaukums”. Atsaukums

izslēdz  pretendenta  tālāku  līdzdalību  konkursā.  Pēc  piedāvājuma  iesniegšanas

termiņa beigām pretendents piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi

konkursa nolikumā un nav attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

20.1.6.  pārsūdzēt  komisijas  pieņemto  lēmumu  Publisko  iepirkumu  likumā  noteiktajā

kārtībā.

20.2. Pretendenta pienākumi:

20.2.1.  izstrādāt, noformēt un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

20.2.2.  lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā un

laikus;

20.2.3.  rakstveidā  un  komisijas  noteiktajā  termiņā  sniegt  papildu  informāciju  vai

paskaidrojumus par piedāvājumu, ja komisija to pieprasa;

20.2.4.  iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs)

darba dienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma, ja komisija pieņem lēmumu

par  iepirkuma  procedūras  termiņa  pagarinājumu  un  pretendents  vēlas  turpināt

dalību iepirkuma procedūrā;

20.2.5.  sniegt patiesu informāciju;

20.2.6.  segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma izstrādāšanu, noformēšanu un

iesniegšanu.

______________________________________________________________________________________________________________

18

II nodaļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

II nodaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Tehniskais apraksts

1.1.  Izpildītājam  jāveic Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi atbilstoši  SIA  „LVCT”  izstrādātajam  tehniskajam

projektam un Ēkas energoaudita pārskatam.

1.2.  Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne vēlāks

kā šī nolikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā. Precīzāku termiņu piedāvā pretendenti.

1.3.  Pārējie noteikumi (apdrošināšana u.c.) un līguma saistību noteikumi saskaņā ar līguma

projektu (IV nodaļa).

2.  Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs

2.1.  Finanšu prasību sastāvs:

2.1.1.  Finanšu  piedāvājumu,  kurā  uzrādīta  objekta  būvniecības  kopsumma

(līgumcena).

2.1.2.  Kopsavilkums un koptāme, t.sk. xls formātā CD, kas izstrādātas atbilstoši LBN

501-06.

2.2.  Tehnisko prasību sastāvs:

2.2.1.  Tehnisko  specifikāciju  interpretācija,  raksturojot  darbu  veikšanas  mērķus,

galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus;

2.2.2.  Darbu  veikšanai  piedāvāto  metožu  apraksts  atsevišķi  katram  izpildāmajam

darbam un veicamajam pasākumam;

2.2.3.  Lokālās tāmes, t.sk. xls formātā CD, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06.

2.2.4.  Kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atbilst kvalitātes vadības sistēmai ISO

9001:2008  vai  līdzvērtīgai.  Plāns  atspoguļo  pretendenta  garantētās  iespējas  veikt

būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvniecības projektam, Latvijas Republikā

spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam.

2.2.5.  Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem resursiem.

2.2.6.  Detalizēts  darba  izpildes  kalendārais  grafiks  pa  nedēļām,  kurā  atspoguļo

plānoto darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem.

2.2.7.  Veikto  būvdarbu  garantijas  perioda  termiņš  no  objekta  pieņemšanas

ekspluatācijā  un  būvdarbu  izpildes  pieņemšanas-nodošanas  akta  abpusējas

parakstīšanas  (vismaz  24  mēneši,  bet  ne  vairāk  kā  60  mēneši).  Būvdarbos

izmantotajiem  materiāliem  pretendentam  jānodrošina  attiecīgo  materiālu  ražotāja

garantiju,  bet  tas  nevar  būt  mazāks  kā  būvdarbu  garantijas  perioda  termiņš.

Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas darbam un materiāliem ne mazāk kā 24

(divdesmit  četri)  mēneši,  bet  ne  vairāk  kā  60  (sešdesmit)  mēneši,  pēc  objekta

nodošanas ekspluatācijā.

2.2.8.  Darba aizsardzības pasākuma plāns.

2.2.9.  Darbu izpildes iespējamo risku kontroles un novēršanas apraksts, norādot kā

tiks  kontrolēti  un  novērsti  tehniskie  riski  (radītās  vai  uzlabotās  infrastruktūras

tehniskā  neatbilstība,  būvdarbu  termiņa  pagarinājums,  neparedzēto  darbu  risks,

būvdarbu  sezonas  risks  u.c.)  un  vadības  riski  (būvdarbu  vadība,  būvdarbu

dokumentācija, negadījumu un dabas apstākļu riski, negaidītas dabas stihiju riski,

darba aizsardzības ievērošanas pārkāpumu un ugunsgrēka iespējamības risks, u.c);

______________________________________________________________________________________________________________

19

II nodaļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.2.10. Vides aizsardzības pasākumu apraksts. Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti

un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu darbu

negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

2.2.11. Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts (aprakstā minot  visas

iesaistītās  puses),  speciālistu  saziņas  kārtība  ar  citām  pakalpojuma  sniegšanā

iesaistītajām personām (institūcijām).

2.2.12. Apraksts  par  būvdarbos  izmantojamajiem  materiāliem  un  detalizēts

tehnoloģiju  apraksts,  kurā  ir  jāiekļauj  nepieciešamās  apmācības  un  instruktāžas

pasākumi  strādājošajiem  objektā,  piedāvājot  apmācības,  instruktāžas  un  darbu

izpildes kontroles un fiksēšanas metodiku aprakstu. Izmantojamo materiālu atbilstību

apliecinošu dokumentu kopijas.

2.2.13. Izpildītāja sadarbības ar pasūtītāju metodes, tādas kā tikšanās veidi, biežums,

sadarbības organizatoriskā struktūra, sarakstes veidi u.c.

2.2.14. Apraksts par būvdarbu garantijas pieteikšanas un novēršanas kārtību būvdarbu

garantijas  laikā,  kurā  jābūt  iekļautam  nosacījumam  par  darbu  izpildes  kvalitātes

nodrošinājumu un nosacījumam, ja pretendents (darbu izpildītājs) neuzsāk novērst

fiksētos bojājumus 10 dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas, pasūtītājam

ir tiesības ar paša spēkiem bojājumus novērst un piestādīt rēķinu izpildītājam, bet

samaksas kavējuma gadījumā pieprasīt soda naudu 0,5% par katru kavējuma dienu.

2.2.15. Apraksts par to, kā būvdarbu laikā objektā tiks nodrošināta resursu taupība -

elektroenerģijas  izmantošana  un  ūdens  resursu  izmantošana,  kā  arī  citu  resursu

izmantošana.

2.2.16. Atbilstoši tehniskajai specifikācijai un objekta apsekošanai sniegt piedāvājumu būvdarbiem. Tāmē jāiekļauj visus nepieciešamos darbus, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbus un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.

2.3.  Tehniskie noteikumi

2.3.1.  Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

2.3.1.1. Būvniecības likums;

2.3.1.2. Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie

būvnoteikumi”;

2.3.1.3. Latvijas  valstī  spēkā  esošie  ar  būvniecību,  darba  drošību,

elektrodrošību un ugunsdrošību saistītie normatīvie akti;

2.3.1.4. Visi darbi veicami ievērojot Bauskas novada  Būvvaldes apbūves

noteikumos un Vecumnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos

izvirzītās prasības, kā arī pasūtītāja norādījumus.

2.4.  Citi noteikumi

2.4.1.  Darba programma (darbu veikšanas projekts):

2.4.1.1. Par  uzvarētāju  atzītajam  pretendentam  jāiesniedz  pasūtītājam

saskaņošanai  darba  programma  10  (desmit)  darba  dienu  laikā  pēc

Publisko  iepirkumu  likuma  67.panta  ceturtajā  daļā  noteiktā

nogaidīšanas  termiņa  beigām,  ja  Iepirkumu  uzraudzības  birojā  nav

Publisko  iepirkumu  likuma  83.pantā  noteiktajā  kārtībā  iesniegts

iesniegums  par  iepirkuma  procedūras  pārkāpumiem.  Ja  šāda

programma netiks iesniegta noteiktajā termiņā, tad tiks uzskatīts, ka

pretendents ir atteicies slēgt līgumu.

2.4.1.2. Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

2.4.1.2.1. darba organizācijas un būvlaukuma iekārtojuma plāns, t.sk.

shēma;

2.4.1.2.2. darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05;

2.4.1.2.3. plānotais maksājumu grafiks (pieprasītie ikmēneša izpildes

apjomi LVL, atšifrējot izmaksu pozīcijas) elektroniski CD,

*xls formātā.

_______________________________________________________________________________________

20

II nodaļa. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.4.1.3. Pasūtītājs  ir  tiesīgs  noteikt  citu  darba  programmā  ietveramās

informācijas  apjomu,  par  to  informējot  par  uzvarētāju  atzīto

pretendentu ne vēlāk kā divas darba dienas pirms līguma parakstīšanas.

2.5.  Ekvivalenti  izstrādājumi:  Ja  darbu  apjomos  vai  tehniskajā  projektā  ir  norādīta

konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents

piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno

piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu

atbilstību un kvalitāti.

______________________________________________________________________________________________________________

21

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

III nodaļa

FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

1.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Informācija par pretendentu*

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas numurs un datums:

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:    Fakss:

E-pasta adrese:

Finanšu rekvizīti*

Kredītiestādes nosaukums:

Kredītiestādes kods:

Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālrunis:    Fakss:

E-pasta adrese:

Ar šo _______________________________________________________________*

pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām  savu  dalību  atklātā  konkursā  „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3.

1. Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas šādi izslēgšanas gadījumi:

pretendents  vai  persona,  kurai  ir  pretendenta  pārstāvības  tiesības  vai  lēmuma

pieņemšanas  vai  uzraudzības  tiesības  attiecībā  uz  šo  pretendentu,  ar  tādu  tiesas

spriedumu  vai  prokurora  priekšrakstu  par  sodu,  kurš  stājies  spēkā  un  kļuvis

neapstrīdams un nepārsūdzams,  ir  atzīta  par  vainīgu  koruptīva  rakstura  noziedzīgos  nodarījumos,

krāpnieciskās  darbībās  finanšu  jomā,  noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijā  vai

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas

izpaužas kā:

a)  viena  vai  vairāku  tādu  valstu  pilsoņu  vai  pavalstnieku  nodarbināšana,  kuri  nav

Eiropas  Savienības  dalībvalstu  pilsoņi  vai  pavalstnieki,  ja  tie  Eiropas  Savienības

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b)   personas  nodarbināšana  bez  rakstveidā noslēgta  darba  līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kas uzsāk darbu.

14.1.3.  pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas

izpaužas  kā  vertikālā  vienošanās,  kuras  mērķis  ir  ierobežot  pircēja  iespēju  noteikt

tālākpārdošanas  cenu,  vai  horizontālā  karteļa  vienošanās,  izņemot  gadījumu,  kad

attiecīgā  institūcija,  konstatējot  konkurences  tiesību  pārkāpumu,  par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši);

ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

pretendentam  Latvijā  un  valstī,  kurā  tas  reģistrēts  vai  kurā  atrodas  tā  pastāvīgā

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār

nav sniedzis pieprasīto informāciju.

2. Apstiprinām,  ka  esam  iepazinušies  ar  konkursa  nolikumu,  tajā  skaitā  arī  ar  līguma

projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami,

iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

3. Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 20___.gada ___. _____________

ieskaitot, un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa vai jebkura tā

pagarinājuma izbeigšanās.

4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma

nosacījumus.

5. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

6. Apņemamies konkursā „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3.minētos darbus veikt ___ (_______) _________ laikā pēc objekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.

Pretendenta nosaukums*:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:

Pilnvarotās personas amats*:

Pilnvarotās personas paraksts*:

Datums:        z.v.

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības

dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem (nolikuma 12.6.punkts).

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko

personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda

katras personas atbildības apjoms.

________________________________________________________________________________________________________

22

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

2.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

PRETENDENTA REALIZĒTO BŪVDARBU SARAKSTS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Būvdarbu  Informācija par būvēto objektu

Noslēgtā

pasūtītāja

būvdarbu  Būvdarbu  Uzskaitīt veiktos

nosaukums,

līguma  izpildes  Būvobjekta nosaukums,  Objekta darbus objektā (darbu

№  adrese un

summa,  termiņi  funkcija un īss  platība  veids, norādot vai

kontaktpersona  2

bez  (no - līdz)  raksturojums   m   veikts pašu spēkiem vai

un tālruņa

PVN*  apakšuzņēmējs)

numurs

*  Lai  nepārkāptu  komercnoslēpumus  par  privātiem  uzņēmumiem  norādīt  to  nosaukumus,  vai  plašāku

informāciju iespēju robežās.

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

23

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

3.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Sertifikāts

Speciālista  Profesionālā  Persona,

Piedāvātā  (sertifikāta izdevējs,  Līgumattiecību

vārds,  Kvalifikācija  pieredze  kuru pārstāv

pozīcija*  numurs, derīguma  pamats ***

uzvārds  (gados)  **

termiņš)

*  Pozīciju  uzskaitījumu  pretendents  norāda,  nodrošinot  visas  normatīvo  aktos  noteiktās  prasības

(Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikuma 14.3.2.apakšpunktā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta (personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa

līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

24

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

4.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

CV UN APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

1.  Vārds:

2.  Uzvārds:

3.  Tālrunis:

4.  E – pasta adrese:

5.  Specialitāte (nolikuma 14.3.2.apakšpunkts):

6.  Izglītība:

Mācību laiks

Izglītības iestāde  Iegūtais grāds vai kvalifikācija

(no/līdz)

7.  Profesionālā pieredze:

Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai

Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma

Laiks (no/līdz)  veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma

līguma gadījumā)

gadījumā)

8.  Profesionālās  darbības  laikā  veiktie  nozīmīgākie  un  iepirkuma  priekšmetam

līdzīgi projekti:

Projekta

izpildes  Darba devējs vai  Pasūtītāja (klienta)

uzsākšanas un  Pasūtītājs  nosaukums, reģistrācijas  Īss veikto darbu

Amats projektā

pabeigšanas  (uzņēmuma līguma  numurs, adrese un  apraksts*

gads un  gadījumā)  kontaktpersona

mēnesis

* Atbildīgajam būvdarbu vadītājam papildus jāpievieno būvatļauju kopijas, bet, ja tādu nav, tad

būvvaldē reģistrētu saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā.

Ar šo es <Vārds, uzvārds>

apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi

un  kvalifikāciju,  kā  arī  nepastāv  šķēršļi  kādēļ  es  nevarētu  piedalīties  „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3  būvniecības darbu veikšanā veicot <šādus darbus >,

gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma

līgums tiek noslēgts.

____________________________________________________________________________________________________

25

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos

No  Līdz

saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja

izsludinātajam  iepirkumam  „ Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”  (Identifikācijas  Nr. SKVS2013/3)  kā  <speciālista

specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu

apraksts>,  gadījumā,  ja  pretendentam  tiek  piešķirtas  tiesības  slēgt  iepirkuma  līgumu  un

iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pielikumā: sertifikātu kopijas

Speciālista/ būvdarbu vai projekta

vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Datums:

______________________________________________________________________________________________________________

26

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

5.FORMA

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Piegādātājs

(nosaukums, reģ. Nr.)

Piegādātāja pārstāvis -  Pasūtītāja pārstāvja

Piegādātāja pārstāvja  Apsekošanas

atbildīgais būvdarbu  vārds, uzvārds, amats,

paraksts  datums

vadītājs (vārds, uzvārds)  paraksts

Piezīmes: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

27

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

6.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Adrese, tālrunis,  Veicamo darbu apjoms

Veicamo darbu īss

№  Nosaukums  Reģistrācijas Nr.  e-pasta adrese,  (% no kopējā plānotā

apraksts

kontaktpersona  apjoma, Ls)

Apliecinājumu par gatavību  piedalīties darbu veikšanā saskaņā ar nolikuma 15.6.punktu

iesniedz visi pretendenta apakšuzņēmēji,kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20(divdesmit)

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

28

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

7.FORMA

Uz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

Skaistkalnes vidusskola

Skolas ielā - 5, Skaistkalnes pagastā

Vecumnieku novadā, LV-3924

turpmāk tekstā - Pasūtītājs

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Ievērojot  to,  ka  <pretendenta  nosaukums,  [reģistrācijas  numurs],  juridiskā  adrese>,

(turpmāk  -  Pretendents)  iesniedz  savu  piedāvājumu  (turpmāk  -  Piedāvājums)  Pasūtītāja

izsludinātajam  iepirkumam  „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”  (Identifikācijas  Nr.  SKVS2013)  (turpmāk  tekstā  -

Iepirkums),  un  to,  ka  Iepirkuma  konkursa  nolikums  paredz  piedāvājuma  nodrošinājuma

iesniegšanu,

mēs  <kredītiestādes  vai  apdrošināšanas  sabiedrības  nosaukums,  reģistrācijas  vieta,

reģistrācijas  numurs,  juridiskā  adrese>  apņemamies  samaksāt  Pasūtītājam  LVL  ____,

__(__________ lati un __ santīmi) (turpmāk – Piedāvājuma nodrošinājuma summa), ja:

1.  Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums,

2.  Pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā,

3.  Pretendents  ir  parakstījis  iepirkuma  līgumu,  bet  nav  iesniedzis  pasūtītājam  līguma

nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit)

dienu  laikā  pēc  Pasūtītāja  pirmā  rakstiskā  pieprasījuma  saņemšanas  dienas,  neprasot

Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka

viņam  pienākas  Piedāvājuma  nodrošinājuma  summa,  jo  ir  iestājies  kāds  no  iepriekš

minētajiem nosacījumiem.

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no 2013.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā

180 (viens simts astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz

2013.gada <datums>.<mēnesis>.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

Jebkādi  strīdi,  kas  radušies  saistībā  ar  piedāvājuma  nodrošinājumu,  izskatāmi  Latvijas

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības

pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

29

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

8.FORMA

PIEDĀVĀTĀS GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS

Uz kredītiestādes veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

Skaistkalnes vidusskola

Skolas ielā - 5, Skaistkalnes pagastā

Vecumnieku novadā, LV-3924

turpmāk tekstā - Pasūtītājs

Līguma „<līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas nodrošinājums

Ievērojot  to,  ka  <pretendenta  nosaukums,  [reģistrācijas  numurs],  juridiskā  adrese>,

(turpmāk - Uzņēmējs) Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”  (Identifikācijas  Nr.  SKVS2013/3)

rezultātā  2013.gada  <datums>.<mēnesis>  noslēdzis  ar  Pasūtītāju  Līgumu  „<līguma

nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>),

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>

apņemamies  izmaksāt  Pasūtītājam  jebkuru  tā  pieprasīto  summu  vai  summas,  maksājumu

veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>

LVL (<summa vārdiem> latus), 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā

pieprasījuma  saņemšanas  dienas,  neprasot  Pasūtītājam  pamatot  savu  pieprasījumu,  ar

nosacījumu,  ka  Pasūtītājs  pieprasījumā  norāda,  ka  viņam  pienākas  Piedāvājuma

nodrošinājuma  summa,  jo  Uzņēmējs  nav  novērsis  defektus,  par  kuriem  viņš  ir  atbildīgs

saskaņā  ar  2013.gada  <datums>.<mēnesis>  noslēgto  līgumu  „<Līguma  nosaukums>”

(Nr.<līguma numurs>), pieprasījumam pievienojot šo defektu aprakstu.

Šī garantija spēkā līdz <pretendenta piedāvātais garantijas laiks>. Pasūtītājs nedrīkst šo

garantiju izmantot vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc garantijas termiņa beigām -

<datums, mēnesis, gads>.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie

noteikumi  par  pieprasījumu  garantijām  Nr.458  („The  ICC  Uniform  Rulesfor  Demand

Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

Jebkādi  strīdi,  kas  radušies  saistībā  ar  garantijas  nodrošinājumu,  izskatāmi  Latvijas

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kredītiestādes pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

30

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

9.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastādīšanas vieta    datums

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

„Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa

energoefektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SKVS2013/3

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana”  (Identifikācijas  Nr.  SKVS2013/3)

un tehniskajā projektā minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā:

| Nr. | Pozīcijas nosaukums | Izmaksas LVL | Izmaksas EIRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana |  |  |
|  | Kopā bez PVN |  |  |
|  | Kopējās būvniecības izmaksas (bez PVN) |  |  |
|  | * cena, kas tiek vērtēta |  |  |

Apņemamies nodrošināt būvdarbu garantijas termiņu ___ (_______) mēnešu laikā pēc būves

nodošanas  un  pieņemšanas  ekspluatācijā.  Pirms  ēkas  nodošanas  ekspluatācijā  iesniegsim

kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantijas oriģinālu, derīgu vismaz ___ (_______)

mēnešus  pēc  ēkas  nodošanas  ekspluatācijā,  par  summu  vismaz  5%  (pieci  procenti)  no

līgumcenas.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba

izpildi  un  samaksas  noteikšanu  par  darba  izpildi,  tajā  skaitā  laika  apstākļus,  veselībai

atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos,

tiesību  normas,  darbaspēka  izmantošanas  nosacījumus,  iespējas  izmantot  elektroenerģiju,

ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto

samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus

nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja pasūtītājs tos nav iekļāvis

tehniskajā specifikācijā un/vai būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas

un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu

tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā

apmērā.

______________________________________________________________________________________________________________

31

III nodaļa. FORMAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI

Pielikumā:

1.  Darba izpildes kalendārais grafiks;

2.  Tāmes.

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

IV nodaļa

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas  Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________  uzskaites Nr._________

Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā,  2013.gada ___.___________

Skaistkalnes vidusskola, tās direktores Svetlanas Vāvernieces personā, kura darbojas

saskaņā ar Skaistkalnes vidusskolas nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk

tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

________________________,  tās  _____________________________

___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a

sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā -

Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas

korpusa energoefektivitātes paaugstināšana”  (Identifikācijas  Nr.  SKVS2013/3),

nolikumu,  konkursa  rezultātiem  un  Būvuzņēmēja  iesniegto  piedāvājumu,  savstarpēji

vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk

tekstā - Līgums:

I.  TERMINI

1.1.    Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:

1.1.1.  Būve – būvniecības procesā uzbūvētā ēka, atbilstoši SIA „LVCT”

izstrādātajam tehniskajam projektam, turpmāk tekstā – Projekts, dokumentācijai.

1.1.2.  Būvobjekts  –  atbilstoši  Projekta  dokumentācijai  noteiktā  darbu  veikšanas

teritorija, kurā notiek darbi.

1.1.3.  Būvdarbi  – visi  darbi,  kas  jāveic  Būvuzņēmējam,  lai  saskaņā  ar  apstiprināto

Projekta dokumentāciju  veiktu  ēkas  renovāciju  un  nodotu  ekspluatācijā  Būvi.

Būvdarbos ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve testēšana,

ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu

Līgumā  noteiktos  pienākumus,  kā  arī  lai  nodrošinātu  to,  ka  Būvuzņēmēja

apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

1.1.4.  Projekta dokumentācija – Projekts.

II.  LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1.  Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm

un  darbaspēku  uzņemas  Līgumā  un  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  un  termiņos,

pienācīgā  kvalitātē  veikt  Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšanu atbilstoši Projektam  un  Būve  energoaudita  pārskatam,  turpmāk  tekstā  –

Būvdarbi,  Būvuzņēmēja piedāvājumam  un  Tāmei  –  specifikācijai  (1.pielikums),  kas  ir  uzskatāmas  par  Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

2.2.  Būvdarbi tiks veikti objektā Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā Rīgas ielā-5, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, turpmāk tekstā - Būvobjekts.

2.3.  Ja  rodas  nepieciešamība  veikt  tādus  darbus,  kurus  sevī  neietver  Līgumā  noteiktie

Būvdarbi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

III.  PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.   Būvuzņēmējs apņemas:

__________________________________________________________________________________________________________

33

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

3.1.1.  Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai, Tāmei – specifikācijai un

ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu

tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli.

3.1.2.  Būvdarbus sākt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Klimata pārmaiņu finanšu

instrumenta  finansēto  projektu  atklātā  konkursa  „Kompleksi  risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai III kārta” izvērtēšanas komisijas un

Objekta  pieņemšanas  nodošanas  akta  parakstīšanas  par  Būvobjekta  nodošanu

Būvuzņēmējam  Būvdarbu  uzsākšanai.  Veikt  visus  Būvdarbu  sagatavošanas

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu,

kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

3.1.3.  Atturēties  no  jebkādas  rīcības,  kas  varētu  apgrūtināt  Būvdarbu  veikšanu  vai

Pasūtītāja saistību izpildi.

3.1.4.  Būvuzņēmējs  apņemas  nekavējoties  ziņot  Pasūtītājam  par  visiem  apstākļiem

un/vai  šķēršļiem,  kuri  kavē  Būvdarbu  izpildi  Būvdarbu  veikšanas  grafikā

noteiktajos termiņos.

3.1.5.  Dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā

daļu kontrolpārbaudes.

3.1.6.  Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita

īpašuma  bojāšanas  vai  iznīcināšanas  riskiem,  izņemot,  ja  tas  rodas  Pasūtītāja

vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas -

nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

3.2.  Pasūtītājs apņemas:

3.2.1.  Nodot  Būvobjektu  Būvuzņēmējam  ar  nodošanas  –  pieņemšanas  aktu  pirms

Būvdarbu uzsākšanas.

3.2.2.  Norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi, un saņemt no

Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju.

3.2.3.  Nodrošināt  Būvuzņēmēju  ar  Būvdarbu  izpildei  nepieciešamajiem  resursiem

(elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā

esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav

iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur

Pasūtītājs  nevar  nodrošināt  pietiekamu  jaudu,  nepieciešamos  resursus

Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

3.3.  Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma, kvalitātes un

finanšu  izlietošanas)  izpildes  pārbaudes.  Šādas  pārbaudes  nemazina  Līgumā  paredzēto

Būvuzņēmēja atbildību.

3.4.  Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro

Būvobjekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai

Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā

pārkāpuma  novēršanas.  Uzņēmējam  nav  tiesību  uz  Līgumā  noteikto  Būvdarbu  izpildes

termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

IV.  BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI

4.1.  Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja

prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

4.2.  Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat,

ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis Projekta dokumentācijā, bet to nepieciešamība no tās izriet.

4.3.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas

varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā

laika  apstākļus,  veselībai  atbilstošus  apstākļus,  iespējas  piegādāt  materiālus,  transporta

iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus,

______________________________________________________________________________________________________________

34

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos

apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc

Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

4.4.  Būvuzņēmējs  apliecina,  ka  tam  un  tā  piesaistītajam  personālam  ir  nepieciešamās

speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks

atjaunoti) visā Līguma darbības laikā.

V. LĪGUMA TERMIŅŠ

5.1.  Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību

pilnīgai izpildei.

5.2.  Būvuzņēmējs  apņemas  veikt  Būvdarbus  saskaņā  ar  pievienoto  kalendāro  grafiku

(2.pielikums) 5 (piecu) mēnešu laikā pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Klimata pārmaiņu

finanšu  instrumenta  finansēto  projektu  atklātā  konkursa  „Kompleksi  risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai III kārta” izvērtēšanas komisijas un Objekta

pieņemšanas  nodošanas  akta  parakstīšanas  par  Būvobjekta    nodošanu  Būvuzņēmējam

Būvdarbu uzsākšanai.

5.3.  Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc

Būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.

5.4.  Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu

izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.4.1.  ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas būtiskas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.4.2.  ja  Pasūtītāja  iesniegtajos  dokumentos  ir  konstatētas  kļūdas,  kuru  novēršana  ir

saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.4.3.  ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja

saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (trīs darba dienu

laikā  no  brīža,  kad  ir  iestājies  Pasūtītāja  nokavējums)  rakstiski  informējis

Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.4.4.  ja  iestājušies  nepārvaramas  varas  un  ārkārtēji  apstākļi,  kuri  atrodas  ārpus

Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.5.  Ja Būvuzņēmējs Līguma 5.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties

pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa

Būvdarbu  izpildes  kavējumu.  Ja  šāds  paziņojums  nekavējoties  netiek  nosūtīts,  tiesības

pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt

Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

5.6.  Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu

dēļ,  kuri  viņam  bija  jāņem  vērā  vai  arī  pie  pienācīgas  rūpības  nevarēja  būt  nezināmi,

noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis

sagaidīt vai novērst.

VI.  LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

6.1.  Līguma  summa  bez  pievienotās  vērtības  nodokļa  ir  LVL  ________,___

(_________________________________  lati,  ___  santīmi),

apmērā.

______________________________________________________________________________________________________________

35

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

6.2.  Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu,

piegādes  un  transporta,  apdrošināšanas,  elektroenerģijas,  būvgružu  apglabāšanas  un

būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un

pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un

pilnībā izpildītu Būvdarbus.

6.3.  Būvuzņēmējam  nav  tiesību  prasīt  Līguma  summas  paaugstināšanu  inflācijas  u.c.

apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu

sadārdzinājumu  Būvdarbu  veikšanas  gaitā  un  tas  nekādā  veidā  nevar  ietekmēt  Līguma

summu.

6.4.  Izmaksu  izmaiņas  vai  termiņa  kavējumi,  kuri  Būvuzņēmējam  rodas  nepietiekamas

informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

B. Norēķinu kārtība

6.5.  Avansa  maksājumu  Pasūtītājs  veic  pēc  pozitīva  lēmuma  saņemšanas  no  Klimata

pārmaiņu  finanšu  instrumenta  finansēto  projektu  atklātā  konkursa  „Kompleksi  risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai III kārta” izvērtēšanas komisijas un Objekta

pieņemšanas  nodošanas  akta  parakstīšanas  par  Būvobjekta  nodošanu  Būvuzņēmējam

Būvdarbu uzsākšanai un Būvuzņēmēja rakstiski piestādīta rēķina, LVL_______ (______ lati

_____________  santīmi)  apmērā,  kas  sastāda  ne  vairāk  kā  20 (divdesmit) procentus no

Būvdarbu izmaksām, materiālu iegādei.

6.6.  Avansa maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā latos, 60 (sešdesmit)

dienu laikā pēc rēķina un bankas avansa garantijas par tādu pašu summu saņemšanas un

apstiprināšanas.

6.7.  Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem

Būvdarbiem, ņemot vērā Līguma pielikumu Nr.4 „Plānotais maksājumu grafiks”, pēc faktiski

paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:

6.7.1.  Būvdarbu izpildes aktu atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos

Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktām formām, kuru apstiprinājuši Pušu

pārstāvji un būvuzraugs;

6.7.2.  rēķinu.

6.8.  Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos, 60 (sešdesmit)

dienu laikā pēc Līguma 6.7.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Veicot apmaksu tiek

proporcionāli dzēsts avanss, ievērojot Līguma pielikumu Nr.4 ”Plānotais maksājumu grafiks”

un Līguma 6.9.punktu. (Piemēro, ja avansa maksājums tiek pieprasīts)

6.9.  Līguma 6.7.punktā noteiktie ikmēneša maksājumi notiek līdz samaksa par izpildītiem

Būvdarbiem sasniedz 80% (astoņdesmit procentu) apmēru no Līguma summas.

6.10. Kopējās Līguma summas samaksu (gala maksājumu atlikušo 20% (divdesmit procentu)

apmērā no Līguma summas) Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc

Būvdarbu  pabeigšanas  un  pieņemšanas  – nodošanas  akta  abpusējas  parakstīšanas,  kā  arī

atbilstoša rēķina un garantijas raksta par veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu

saņemšanas no Būvuzņēmēja.

6.11. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma

veikšanas diena.

______________________________________________________________________________________________________________

36

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

6.12. Nekvalitatīvi  vai  neatbilstoši  veiktie  Būvdarbi  netiek  pieņemti  un  apmaksāti  līdz

defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

C Rēķini

6.13. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam un tajos jānorāda:

6.13.1.  Pasūtītāja nosaukums: Skaistkalnes vidusskola

6.13.2.  Līguma numurs;

6.13.3.  rēķina veidu - avansa, ikmēneša vai gala;

6.13.4.  Pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

6.14. Ikmēneša  maksājumu  rēķiniem  un  gala  rēķinam  pievieno  Darba  pieņemšanas  –

nodošanas aktus.

VII.  SAPULCES

7.1.  Regulārās  vai  ārkārtējās  sapulces  notiek  pušu  saskaņotajos  laikos,  kurās  piedalās

Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un projekta autors.

Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

7.2.  Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3

(trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces.

7.3.  Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un

protokolē Būvuzņēmējs. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt

visiem  sapulces  dalībniekiem  2  (divu)  darba  dienu  laikā  atsūtīt  Pasūtītājam  elektroniski

risināmos  jautājumus,  priekšlikumus,  viedokli.  Jebkuras  Puses  pārstāvis,  kurš  nepiekrīt

protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

7.4.  Protokoli tiek noformēti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas

pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un viens pie projekta autora.

VIII.  APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

8.1.  Būvuzņēmējs  pirms  Līgumā  noteikto  Būvdarbu  uzsākšanas  par  saviem  līdzekļiem

uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus, garantijas devēju un apdrošinātāju, kā arī

garantijas vai nodrošinājuma noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, par:

8.1.1.  Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu,

kas nav mazāka par Līguma summu;

8.1.2.  Būvdarbu visu risku materiālo apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav

mazāka  par  Līguma  summu.  Apdrošināšanas  gadījumā  atlīdzību  jāsaņem

Būvuzņēmējam;

8.2.  Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā

Būvdarbu veikšanas laikā.

8.3.  Būvuzņēmējam,  jāveic  savas  profesionālās  civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšana  un

apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz

Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties

Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā

Būvdarbu izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

8.4.  Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

8.5.  Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, garantijas devēju,

kā arī garantijas vai nodrošinājuma noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz

Pasūtītājam:

8.5.1.  Avansa nodrošinājuma garantiju līdz 20 % apmērā no Būvdarbu izmaksām, kurai

ir  jābūt  derīgai  vismaz  līdz  datumam,  kurā  ir  paredzēts  noformēt  objekta

pieņemšanas-nodošanas aktu. (Piemēro, ja avansa maksājums tiek pieprasīts)

______________________________________________________________________________________________________________

37

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

8.5.2.  Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju 10 % apmērā no Līguma summas, kurai ir

jābūt  derīgai  1  mēnesi  pēc  datuma,  kurā  ir  paredzēts  noformēt  objekta

pieņemšanas-nodošanas aktu.

8.6.  Būvuzņēmējs  pirms  Būves  nodošanas  ekspluatācijā  iesniedz  bankas  neatsaucamu

beznosacījuma  garantijas  oriģinālu,  derīgu  60  (sešdesmit)  mēnešus  pēc  Būves  nodošanas

ekspluatācijā, par summu 5% (pieci procenti) no Līgumcenas par būvdarbu veikšanu atklāto

defektu novēršanai atbilstoši Līguma XII.daļai.

IX. BŪVOBJEKTS

A Reklāma

9.3.  Reklāma Būvobjektā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

9.4.  Būvuzņēmējam jānodrošina šādu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu

Objektā:

9.4.1.  Uzsākot  Būvdarbus  un  visu  būvniecības  laiku  Būvuzņēmējam  Būvobjektā

jānodrošina informatīvais stends;

9.4.2.  Pirms  Būves  nodošanas  ekspluatācijā,  Būvuzņēmējs  iesniedz  Pasūtītājam

informatīvo plāksni;

9.4.3.  Informatīvais  stends  un  plāksne  pirms  izgatavošanas  jāsaskaņo  ar  Pasūtītāja

pārstāvi.

B Būvobjekta komunikācijas

9.5.  Visu pasākumu veikšana Būvdarbu nodrošināšanai gruntsgabala un Būves robežās ir

Būvuzņēmēja pienākums.

9.6.  Būvuzņēmējam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un

jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

9.7.  Būvuzņēmējs komunikāciju lietošanu apmaksā saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu

atbilstoši skaitītāju rādītājiem un no pakalpojumu sniedzējiem saņemtiem rēķiniem.

C Būvobjekta drošība un kārtība

9.8.  Visā  Būvdarbu  veikšanas  laikā  līdz  Būves  nodošanai  ekspluatācijā  Būvuzņēmējam

jāuzņemas  visi  normatīvajos  aktos,  valsts  un  pašvaldības  noteikumos  paredzētie  darba

drošības pasākumi Būvobjektā, t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti.

9.9.  Būvuzņēmējam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas Būvobjekta daļas, iekārtas

u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet

Būvuzņēmēja ziņā.

9.10.  Būvuzņēmējam pirms Būvdarbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvobjektā un uz tā

izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Būvuzņēmējam jākonstatē, vai viņš var veikt

Būvdarbus bez draudiem, ka komunikācijā un konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai

defekti.  Iespējamie  iebildumi  pirms  Būvdarbu  uzsākšanas  rakstiski  jāpaziņo  Pasūtītājam.

Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

9.11. Būvobjektu apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu Būvdarbu veikšanas laiku

arī tad, kad Būvdarbi netiek veikti. Būvuzņēmējam jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai

Būvobjektā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

9.12. Būvuzņēmējam  nepieciešams  novērst  būvniecības  ietekmi  uz  blakus  ēkām,  kā  arī

satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas

jāsamazina,  izmantojot  piemērotas  ierīces,  aizsargvairogus,  nosegmateriālus  un  veicot

satiksmes ierobežošanu.

______________________________________________________________________________________________________________

38

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

9.13. Būvdarbu izpildes laikā izmantot palīgmateriālus vai tādu darbu veikšanas tehnoloģiju,

kas novērš lietus ūdeņu iekļūšanu Būvē.

9.14. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela,

tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās

vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz

savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par

bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.15. Būvuzņēmējam  ir  nekavējoties  jāinformē  Pasūtītājs  par  jebkuru  nelaimes  gadījumu

Būvobjektā.

9.16. Jebkura  materiāla  (kravas)  pārvietošana  Būvuzņēmējam  jāveic  ar  piemērotiem

transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.

9.17. Būvuzņēmējam jāseko,  lai  viņa  transports  ārpus  darbu  zonas  atbilstu  visiem  spēkā

esošajiem  normatīvajiem  aktiem  un  slodžu  ierobežojumiem.  Būvuzņēmējam  nekavējoties

jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvobjektā vai ārpus tā.

9.18. Būvuzņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmējam, Pasūtītājam

un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības

tehniskas neievērošanas gadījumā.

D Būvuzņēmēja pienākumi Būvobjektā

9.19. Būvuzņēmējs  līdz  Būvdarbu  uzsākšanai  atbilstoši  vietējiem  apstākļiem,  kā  arī

normatīvo  aktu  prasībām  izstrādā  Būvlaukuma  iekārtojuma  plānu  un  darbu  veikšanas

projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no

Būvobjekta materiālu pievešanai un aizvešanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem no attiecīgajām

valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

9.20. Būvuzņēmējam Būvobjekts visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas

pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamo darbu specifikai ir tehniski iespējams, kā arī jāuzstāda

brīdinājumu zīmes.

9.21. Būvuzņēmējam  pastāvīgi  jāatbrīvo  Būvobjekts  no  būvatkritumiem.  Nododot

Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka

Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi

un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija

pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no

bojājumiem.

9.22. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c.

pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams.

X. BŪVDARBI

A Preces un materiāli

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem,

nelietotiem, ja vien  Līgumā nav paredzēts  savādāk, kā  arī jāatbilst Projektā izvirzītajām

tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.2. Būvuzņēmējs  nodrošina  nepieciešamo  būvizstrādājumu  pareizu  un  kvalitatīvu

izmantošanu Būvdarbu procesā.

10.3. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (iekārtas, detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja

īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez

grunts vai citu materiālu piemaisījumiem.

B Darba programma

______________________________________________________________________________________________________________

39

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

10.4. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Darba programmu (3.pielikums).

C Atskaites

10.5. Būvuzņēmējam,  pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma,  3  (trīs)  darba  dienu  laikā  jāiesniedz

rakstiska atskaite, kurā skaidri un precīzi jābūt norādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar

Būvdarbu gaitu objektā.

10.6. Atskaitē jāietver:

10.8.1.  informācija par esošo situāciju Būvobjektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš

noteikto Būvdarbu izpildi;

10.8.2.  ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai

potenciālās problēmas un iespējamos Būvdarbu procesa kavējumus un izmaksas;

10.8.3.  informācija par iespējamajām izmaiņām Darba programmā;

10.8.4.  kalendārais  laika  un  izmaksu  grafiks  (Microsoft  Office  Excel  formātā),  kurā

parādās  Būvdarbu  izpildes  apjomi  uz  iesniegšanas  dienu,  kā  arī  jānorāda

veicamie pasākumi, lai Būvdarbus paveiktu laikā.

D Būvdarbu vadība un uzraudzība

10.7. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā

noteikto Būvdarbu izpildīšanu. Būvuzņēmējam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības

veikšanai.

10.8. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām

kontaktpersonām.

10.9. Būvuzņēmējs,  uzsākot  Būvdarbus,  ieceļ  atbildīgo  personu  –  sertificētu  būvdarbu

vadītāju, atbildīgo personu par darba drošību un ugunsdrošību, rīkojuma kopijas iesniedzot

Pasūtītājam. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

10.10.  Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem.

10.11.  Būvuzņēmējam ir jākoordinē veicamie Būvdarbi.

10.12.  Būvdarbi jāveic tehnoloģiskā secībā pēc tam, kad Būvuzraugs ir pieņēmis iepriekšējos

darbus, nepieciešamības gadījumā ar segto darbu aktu. Ja Būvdarbu vai materiālu kvalitāte

neatbilst prasībām, Būvuzņēmējam, saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic nepieciešamās darbības

trūkumu novēršanai.

10.13.  Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitāti, atbildīgo pušu

pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto

mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

E Būvdarbu izpildes dokumentācija

10.14.  Būvuzņēmējam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu

valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos.

10.15.  Normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  izstrādāt  un  kārtot  Būvdarbu  veikšanas

dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

10.16. Ja nepieciešams, Būvuzņēmējs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus

(mezglu, detaļu risinājumi), saskaņo tos ar Projekta autoru un iesniedz Pasūtītājam.

10.17.  Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei.

Pasūtītāja  akcepts  neierobežo  Būvuzņēmēja  atbildību  un  garantijas.  Gadījumā,  ja  ir

nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar

______________________________________________________________________________________________________________

40

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

projekta  autora  un  Pasūtītāja  rakstisku  akceptu  un  dokumentējamas  Pušu  pārstāvjiem  tās

parakstot.

10.18.  Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem

mēriem, kuri nepieciešami rēķina pārbaudei.

10.19.  Par  pilnīgi  pabeigtu  Būvdarbu  daļu  Būvuzņēmējam  jāiesniedz  galīgie  daudzumu

aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

F Apakšuzņēmēji

10.20.  Gadījumā, ja kādas Būvdarbu daļas izpildei Būvuzņēmējam ir nepieciešams piesaistīt

apakšuzņēmēju, tad savlaicīgi pirms Būvdarbu daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistīt

apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs to saskaņo ar Pasūtītāju.

10.21.  Būvuzņēmējs  drīkst  nodot  Būvdarbu  daļu  tikai  tādiem  apakšuzņēmējiem,  kuri  ir

saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto

Būvdarbu veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši normatīvajos aktos noteiktos pienākumus par

nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

10.22.  Pirms  nodomātās  Būvdarbu  daļas  uzticēšanas  apakšuzņēmējam,  Būvuzņēmējam

rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Būvdarbu veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā

dzīvesvietas adrese. Ja Būvuzņēmējs vēlas uzticēt tādu Būvdarbu daļu, kuru spēj izpildīt pats,

viņam ir jāsaņem rakstiska Pasūtītāja piekrišana.

10.23.  Jebkurā gadījumā, kad Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad

vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veiktiem Būvdarbiem

tāpat kā par sevis veikto gan Līguma izpildes gaitā, gan Līgumā noteiktā garantijas laikā.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas

veikšanu,  un Pasūtītājs neuzņemas  nekādu  atbildību pret  apakšuzņēmēju.  Būvuzņēmējs ir

atbildīgs  pret  Pasūtītāju  un  trešajām  personām  par  visiem  zaudējumiem,  kuri  radušies

Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

10.24.  Apakšuzņēmēji  un  to  nomaiņa  rakstiski  jāsaskaņo  ar  Pasūtītāju.  Saskaņoto

apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu un to nomaiņai

Būvuzņēmējam jāiesniedz pamatojums.

10.25.  Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos

tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis.

10.26.  Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju

gadījumā,  ja  apakšuzņēmējs  Būvdarbu  daļu  veic  nekvalitatīvi  vai  neievēro  spēkā  esošos

normatīvus  aktus.  Būvuzņēmēja  pienākums  ir  nodrošināt  Pasūtītāja  prasību  izpildi  par

pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.27.  Ja ir paredzams, ka Būvdarbu daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas

Līguma izpildei, tad Būvuzņēmējam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš

neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.

10.28.  Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam pienākums ir izpildīt Būvdarbus Līgumā noteiktos

termiņos.  Ja  Būvdarbi  tiek  pārtraukti  Būvuzņēmēja  vainas  dēļ,  tad  Būvuzņēmējam  ir

jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

G Izmaiņas Projektā

10.29.  Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt grozījumus Projektā. Gadījumā, ja

Pasūtītāja  piedāvātie  grozījumi  Projektā  ietekmē  Līguma  izpildes  termiņus  vai  Līguma

summu,  Būvuzņēmējs  ne  vēlāk  kā  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  par  to  rakstiski  informē

Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta

______________________________________________________________________________________________________________

41

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

rakstiska Pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā, kurā ir uzrādīts veicamo darbu

apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

10.30.  Jebkuras izmaiņas Būvdarbu un izdevumu apjomā, kas nav saistītas ar izmaiņām

Projektā, sedz Būvuzņēmējs.

10.31.  Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma

noteikumiem un Projekta, Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic

labojumus uz sava rēķina, nemainot Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.

10.32.  Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tāmes - specifikācijas tikai ar

iepriekšēju  rakstisku  Pasūtītāja  piekrišanu.  Tāpat  arī  jebkuru  Līgumā  neparedzētu  darbu

veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par

šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

H Kvalitātes prasības un pārbaudes

10.33.  Būvdarbu  kvalitātes  prasības,  ko  jāievēro  Būvuzņēmējam,  nosaka  Līgums,

būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Vecumnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi.

10.34.  Ja  materiālu  vai  Būvdarbu  kvalitātes  pārbaudes  laikā  tiek  atklāts  defekts  vai

neatbilstība, tad  Būvuzņēmējs  Pasūtītāja  noteiktajā  termiņā, uz  sava  rēķina un  ar  saviem

materiāliem  novērš  defektu.  Defektu  novēršana  nevar  būt  par  pamatu  Būvdarbu  izpildes

termiņa pagarināšanai.

10.35.  Ja  pārbaudes  laikā  tiek  atklāts  defekts  vai  neatbilstība  un  Pasūtītāja  ekspertīze

apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu vai neatbilstību novērst, Izpildītājs

samaksā  Pasūtītāja  noteiktos  zaudējumus  atbilstoši  Būves  vērtības  vai  ilgmūžības

samazinājumam,  nepārsniedzot  jaunas  būves  vērtību,  vai  Būvei  tiek  noteikts  pagarināts

garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vērtību.

XI. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

11.1. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu un 10 (desmit) darba dienu

laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Būvuzņēmējam.

11.2. Būvdarbu izpildes aktā ir jāuzrāda:

11.2.1.  atskaites periods;

11.2.2.  Līguma numurs;

11.2.3.  Būvdarbu apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu,

pamatojoties uz Tehniskā projekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām

pārbaudēm.

11.3. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir

tiesīgs  neparakstīt  ikmēneša  Būvdarbu  izpildes  aktu,  bet  10  (desmiti)  darba  dienu  laikā

rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš

pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

11.4. Ja 10 (desmiti) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas

Pasūtītājs  to  neparaksta  vai  netiek  sniegts  argumentēts  atteikums  par  veikto  Būvdarbu

pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

11.5. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats

norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk

konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

11.6. Ja  norēķinam  ir  nepieciešamas  pārbaudes  Būvobjektā,  tad  tās  jāveic  kopīgi

Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā

Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

______________________________________________________________________________________________________________

42

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

11.7. Būvuzņēmējs  pēc  Būvdarbu  pabeigšanas  nodod  Būvi  Pasūtītājam  ar  nodošanas  -

pieņemšanas aktu.

11.8. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienas pirms Būvdarbu pabeigšanas uzaicina Pasūtītāju uz

nodošanas procedūru.

11.9. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar

Līguma 11.8.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš

rakstveidā  devusi  savu  piekrišanu  nodošanas  procedūras  veikšanai  bez  viņas  klātbūtnes,

Līguma 11.8.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

11.10.  Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas

sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez viņa klātbūtnes.

11.11.  Nodošanas  procedūras  laikā  tiek  veikta  izpildīto  Būvdarbu  pārbaude,  par  ko  tiek

noformēts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā jānorāda šāda informācija:

11.11.1.  kas piedalās Būvdarbu izpildes pieņemšanā - nodošanā;

11.11.2.  defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

11.11.3.  termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

11.11.4.  cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

11.12.  Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi

pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ,

tad Būvuzņēmējam pēc Būvdarbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir

jāpaziņo par Būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājam.

11.13.  Ja  Pasūtītājs  atsakās  pieņemt  izpildītos  Būvdarbus,  viņš  paskaidro  tā  iemeslus

pieņemšanas – nodošanas aktā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus

iebildumus pieņemšanas – nodošanas aktā.

11.14.  Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.

11.15.  Būvuzņēmējam,  pirms  nodošanas  –  pieņemšanas  akta  parakstīšanas,  jāiesniedz

Pasūtītājam  Būves  nodošanai  ekspluatācijā  nepieciešamie  dokumenti,  izsniegtās  Būvdarbu

izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, segto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie

dokumenti,  pārbaudes  apliecības,  apkalpošanas  un  apkopes  instrukcijas,  iekārtu  darbības

apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti un tml. Būvuzņēmējam pielietojamo iekārtu,

materiālu  apkalpošanas,  apkopes  un  darbības  aprakstus  un  vadības  instrukcijas  jāiesniedz

latviešu valodā.

11.16.  Līdz  Būvobjekta  nodošanas  ekspluatācijā  akta  parakstīšanas  brīdim  Būvuzņēmējs

nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu.

11.17.  Pēc  Būvuzņēmēja apliecinājuma  par  Būves  gatavību  ekspluatācijai  un  visu

normatīvajos  aktos  noteikto  dokumentu,  kas  nepieciešami  būves  nodošanai  ekspluatācijā,

saņemšanas, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Būves nodošanai

ekspluatācijā Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē.

11.18.  Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Vecumnieku novada

pašvaldības būvvaldes apstiprināts akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar

Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu

ekspluatācijā”.

XII.  GARANTIJAS

12.1.  Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību 60

(sešdesmit)  mēnešu  laikā  pēc  akta  par  Būves  pieņemšanu  ekspluatācijā  apstiprināšanas

Vecumnieku novada pašvaldības būvvaldē.

______________________________________________________________________________________________________________

43

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

12.2.  Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies  Būvuzņēmēja nekvalitatīvu

Būvdarbu rezultātā vai  izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto

kļūdu rezultātā, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina tie jānovērš.

12.3.  Būvuzņēmējs,  garantijas  termiņā  saņemot  Pasūtītāja  rakstisku  paziņojumu,  kurā

norāda  arī  vietu  un  laiku,  kad  Būvuzņēmējam  jāierodas  uz  defektu  akta  noformēšanu.

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses

nevienojas citādi.

12.4.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta noformēšanu,

Pasūtītājs ir tiesīgs noformēt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3

(trīs) darba dienu laikā nosūta noformēto aktu Būvuzņēmējam.

12.5.  Garantijas termiņā konstatēto būvniecības darbu defektu novēršanas izpildes laiki tiek

noteikti  Pusēm  vienojoties.  Defektu  novēršana  tiek  uzsākta  5  (piecu)  dienu  laikā  pēc

12.3.punktā minētā defekta akta parakstīšanas.

12.6.  Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts

(līdz 3 ekspertiem). Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis

nelabvēlīgs.

12.7.  Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus

vai nenovērš tos noteiktā laikā (termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas),

Pasūtītājam  ir  tiesības  šo  darbu  veikt  saviem  spēkiem  vai  uzdot  trešajai  personai.

Būvuzņēmējs  šādā  gadījumā  atlīdzina  Pasūtītājam  visus  ar  defektu  novēršanu  saistītos

izdevumus.

12.8.  Ja Būvuzņēmējam atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad

Pasūtītājam ir tiesības vērsties nodrošinājuma devēja par izmaksu kompensēšanu.

12.9.  Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai

trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.

XIII. PUŠU ATBILDĪBA

A Līgumsodi

13.1.  Ja  Būvuzņēmējs  nav  veicis  Būvdarbus  Līguma  5.2.punktā  noteiktajā  termiņā,

Pasūtītājam  ir  tiesības  ieturēt  līgumsodu  0,1%  (nulle  komats  viens  procents)  apmērā  no

kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procenti)

no kopējās Līguma summas.

13.2.  Pasūtītājs  par  Līgumā  paredzēto  maksājumu  saistību  kavējumu,  maksā

Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās

naudas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu, bet ne vairāk kā

30 % (trīsdesmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.

13.3.  Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas

atklājušies garantijas periodā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,005% apmērā no

Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procenti) no

kopējās Līguma summas.

13.4.  Turpmākie norēķini starp Pusēm tiek veikti pēc līgumsoda samaksas.

13.5.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

13.6.  Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto

Būvdarbu  kvalitāti,  atbilstību  projektam,  Latvijas  būvnormatīviem  un  citiem  Latvijas

Republikas normatīvajiem aktiem.

B Zaudējumi

______________________________________________________________________________________________________________

44

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

13.7.  Būvuzņēmējs  ir  atbildīgs  un  sedz  visus  zaudējumus  Pasūtītājam  gadījumā,  ja  ar

kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja

un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

13.8.  Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi

Pasūtītājam,  tad  Būvuzņēmējs  samaksā  šos  zaudējumus  5  (piecu)  darba  dienu  laikā,

savstarpēju  norēķinu  veidā,  pēc  Pasūtītāja  rēķina  saņemšanas.  Strīdus  gadījumā  tiek

pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

13.9.  Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs.

Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

XIV.  LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA

14.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot

Būvuzņēmējam līgumsodu,  bet  brīdinot  par  Līguma  izbeigšanu  Būvuzņēmēju rakstiski 1

(vienu) mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:

14.1.1.  Būvuzņēmējs  atkārtoti  nav  novērsis  Pasūtītāja  Būvdarbu  pārbaudes  vai

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska

brīdinājuma saņemšanas;

14.1.2.  izpildās viens no minētajiem kritērijiem, Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā

atkārtoti,  pēc  Pasūtītāja  rakstiska  brīdinājuma  saņemšanas,  neievēro  Projekta

dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus

vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Būvdarbus

veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas;

14.1.3.  Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un

izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir

sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;

14.1.4.  ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir

atzīts par maksātnespējīgu.

14.2.  Ja  Pasūtītājs  izbeidz  Līgumu  saskaņā  ar  14.1.punktu,  Būvuzņēmējam  jāmaksā

Pasūtītājam līgumsods 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

14.3.  Puses vienojas, ka  Būvuzņēmējs  ir  tiesīgs  izbeigt  Līgumu  pēc  savas  iniciatīvas,

rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās

maksājuma saistības ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas.

14.4.  Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas

veic Būvuzņēmējam visu kavēto maksājumu, kas pamatojas ar ikmēneša izpildīto Būvdarbu

aktiem un līgumsodu samaksu, tad Būvuzņēmējam ir pienākums veikt Līgumā paredzētos

Būvdarbus, pagarinot Būvdarbu nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta

Būvdarbu izpilde.

14.5.  Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.6.  Izbeidzot Līgumu 14.1., 14.3. un 14.5.punktā noteiktajos gadījumos, Puses noformē

atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses

ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti.

14.7.  Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir

samaksājis  Būvuzņēmējam,  pēdējam  ir  pienākums  atmaksāt  pārmaksāto  summu.  Izdarot

samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

14.8.  Puses savstarpējo norēķinu veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 14.6.punktā minētā

akta parakstīšanas.

______________________________________________________________________________________________________________

45

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

14.9.  Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1

(vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Būvuzņēmēju, veicot savstarpējos norēķinus un

norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.

XV.  KONFIDENCIALITĀTE

15.1.  Puses  apņemas  aizsargāt,  neizplatīt  un  bez  iepriekšējas  savstarpējas  rakstiskas

saskaņošanas  neizpaust  trešajām  personām  konfidenciālu  informāciju  (pilnīgi  vai  daļēji

Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu

avotiem,  vadības  sistēmu  vai  saimnieciskajām  darbībām,  kā  arī  tehniska,  komerciāla  un

jebkāda  cita  rakstura  informācija  par  citas  Puses  darbību),  kas  kļuvusi  tām  pieejama

līgumsaistību  izpildes  gaitā,  izņemot  Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos  paredzētos

gadījumus.

15.2.  Pusēm  ir  tiesības  sniegt  informāciju  saviem  apakšuzņēmējiem,  piegādātājiem,

darbiniekiem  un  pārstāvjiem,  ja  šī  informācija  ir  nepieciešama  Līguma  izpildei.  Puses

apņemas  nodrošināt  minētās  informācijas  neizpaušanu  no  darbinieku,  apakšuzņēmēju  vai

trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

15.3.  Puses ir savstarpēji atbildīgas par  Līgumā paredzēto  konfidencialitātes noteikumu

pārkāpšanu.

15.4.  Šajā  Līguma  daļā  minētajiem  noteikumiem  nav  laika  ierobežojuma  un  uz  tiem

neattiecas Līguma darbības termiņš.

XVI.  NEPĀRVARAMA VARA

16.1.  Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru

agresiju,  streikus,  grozījumus  Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos,  valsts  institūciju

lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav

izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav

paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas

nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

16.2.  Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski

informēt  Pušu  pārstāvjus,  kā  arī  ne  vēlāk  kā  2  (divu)  dienu  laikā  pēc  minēto  apstākļu

konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to

ietekmes  vērtējums  attiecībā  uz  savu  pienākumu  izpildi  saskaņā  ar  Līgumu  un  izpildes

termiņu.  Paziņojumā  jānorāda  termiņš,  kad  būs  iespējams  turpināt  Līgumā  paredzēto

pienākumu izpildi.

16.3.  Nepārvaramas  varas  apstākļiem  beidzoties,  Pusei,  kura  pirmā  konstatējusi  minēto

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par

minēto apstākļu beigšanos.

16.4.  Ja  netiek  izpildītas  minētās  prasības,  attiecīgās  Puses  nevar  atsaukties  uz

nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

XVII. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

17.1.  Pasūtītāja  pārstāvis  ar  Līgumu  saistītu  jautājumu  risināšanā,  kā  arī  attiecībā  uz

Būvdarbu  izpildi  ir:  Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece,  tālr.

29564834.

17.2.  Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz

Būvdarbu izpildi ir: _________________, tālr. ____________. Būvuzņēmēja pārstāvim ir

tiesības  rīkoties  Būvuzņēmēja  vārdā  visos  jautājumos,  kas  attiecas  uz  Līgumu,  pie  tam

Būvuzņēmējs  piešķir  _____________________  tiesības  (pilnvaro)  Būvuzņēmēja  vārdā

uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas

______________________________________________________________________________________________________________

46

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

pārējās  darbības,  kas  nepieciešamas  Līguma  saistību  izpildei.  Būvuzņēmējs  apliecina  un

atzīst,  ka  visas  ____________________________  Līguma  sakarā  izdarītās  darbības  un

uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.

17.3.  Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā

norādīto  pārstāvi.  Puses  nekavējoties  rakstiski  informē  otru  Pusi  par  pārstāvja  nomaiņu.

Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

17.4.  Šajā  Līguma  daļā  minētie  Pušu  pārstāvji  ir  tiesīgi  parakstīt  Būvdarbu  veikšanas

dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses

piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

XVIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1.  Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu

visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi

tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.2.  Gadījumos,  kurus  nereglamentē  Līgums,  Puses  vadās  no  spēkā  esošām  Latvijas

Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.

18.3.  Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic

rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā

jāparaksta  personām,  kas  attiecīgo  grozījumu  dokumentu  parakstīšanas  brīdi  ir  tiesīgs

(saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā

šādus dokumentus.

18.4.  Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

18.5.  Pusēm ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar Pušu

rakstisku piekrišanu.

18.6.  Jebkuras izmaiņas Pušu atbildīgo personu, to kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek

uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu.

18.7.  Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus

realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.

18.8.  Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

18.9.  Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz 15 (piecpadsmit)  lapām,

neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens

eksemplārs.

XIX.  LĪGUMA PIELIKUMI

19.1.  Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma

parakstīšanas brīdi.

19.2.  Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks

noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

19.3.  Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

19.3.1. Tāme – specifikācija (lokālā tāme, koptāme);

19.3.2. Būvdarbu kalendārais grafiks

19.3.3. SIA „LVCT” izstrādātais būvniecības projekts :

19.3.4. Darba programma;

19.3.5. Plānotais maksājumu grafiks.

XX.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

______________________________________________________________________________________________________________

47

IV nodaļa. LĪGUMA PROJEKTS

Pasūtītājs   Būvuzņēmējs

Skaistkalnes vidusskola

Vienotās reģistrācijas Nr.900000332884 	Vienotās reģistrācijas Nr.

Juridiskā  adrese:  Skolas ielā-5			Juridiskā adrese:

Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads

LV-3924

Bankas rekvizīti: 					Bankas rekvizīti:

_________________________________  _________________________________

Svetlana Vāverniece____________   ___________

______________________________________________________________________________________________________________

48